Smlouva o implementaci informačního systému

Uzavřená ve smyslu ustanovení § 1746 odst. 2 a násl.zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

- Smluvní strany

Kupující:

název:	Insia Rakom s.r.o.

Sídlo: 	Příkop 838/6, 602 00  Brno

Koresp.adresa:	Vratimovská 624/11, 718 00  Ostrava

IČO:	60738782

DIČ:	CZ60738782

Zapsaná v OR u KS v Brně, C 18132

Jednající:	Ing. Jakub Šimonovský, jednatel

Bank.spojení: 	(Kupující doplní před podpisem smlouvy)

(dále jen „kupující“)

Prodávající: 	(doplní účastník)

název:

Sídlo:

Koresp.adresa:

IČO:

DIČ:

Zapsaná v obchodním rejstřík 	v Brně, spisová zn.

Jednající:

Bank.spojení:

(dále jen „prodávající“)

Uzavřeli níže uvedeného dne tuto smlouvu.

- Předmět smlouvy

  - Předmětem této smlouvy je poskytnutí následujících dodávek v rámci zakázky „Digitální transformace v podniku Insia Rakom s.r.o.

    - Implementace informačního systému

    - Proškolení všech uživatelů systému

    - Zpřístupnění služeb hot-line a poimplementační rozvoj

Prodávající je povinen poskytnout Kupujícímu maintenance k dodanému softwarovém řešení po dobu nejméně 60 měsíců.

  - Místem plnění předmětu této smlouvy je adresa: Lešetín I 674, 760 00 Zlín.

- Cena, platební a fakturační podmínky

  - Celková cena plnění předmětu smlouvy představující horní mez (maximální rozsah) podle specifikace řešení předloženého Kupujícím je stanovena na 	 Kč (slovy 	 Kč) včetně DPH. Tato částka je rozdělena následovně:

    - Platba ve výši 	 Kč odpovídající 30% celové ceny služeb splatná na základě faktury po zahájení projektu

    - Platba ve výši 	 Kč odpovídající 30% celkové ceny služeb splatná na základě faktury po předání do testování

    - Platba ve výši 	 Kč odpovídající 40% celkové ceny služeb splatná na základě faktury po předání do ostrého provozu

  - Cena zahrnuje veškeré náklady Prodávajícího související s plněním této smlouvy včetně případných cestovních nákladů a nákladů na ubytování. Vícenáklady jsou možné pouze po písemném odsouhlasení Kupujícím a jsou splatné na základě samostatné faktury po předání do ostrého provozu.

  - Pokud předmět smlouvy obsahuje části, které jsou účtovány formou nájmu nebo časově omezených licencí, pak je cena za licence a/nebo nájmy těchto částí zahrnuta v celkové ceně v článku 3.1 po dobu minimálně 3 let.

  - Pokud je k provozu systému nebo jeho částí nutné dodatečné technické vybavení jako jsou servery, zálohovací datová zařízení, zařízení zálohující napájení apod., pak cena za pořízení nebo nájem takového technického vybavení je zahrnut v celkové ceně dle článku 3.1, v případě nájmu minimálně na dobu 3 let.

  - Cena bude zaplacena na základě faktur vystavených Prodávajícím se splatností ve lhůtě 14 dnů ode dne vystavení. Platební povinnost je splněna dnem připsání fakturované částky na účet Prodávajícího. Datem zdanitelného plnění je termín akceptace provedených prací v předávacím protokolu.

  - Prodávající není oprávněn měnit uvedenou cenu s ohledem na vývoj obvyklých cen na trhu.

- Práva a povinnosti smluvních stran

  - Prodávající určuje tento realizační tým 100% vyčleněný pro realizaci této smlouvy (dále jen „Realizační tým“:

    - Vedoucí týmu: jméno, příjmení, e-mail kontakt, mobil kontakt

    - Členové realizačního týmu: jméno, příjmení, e-mail kontakt, mobil kontakt

  - V případě změny realizačního týmu na straně Prodávajícího je tento povinen zajistit předání veškerých poznatků a zjištěných skutečností v rámci týmu a oznámit tuto změnu neprodleně Kupujícímu.

  - Obě smluvní strany společně ustanoví nejvyšší orgán projektu řídící komisi (dále jen „Řídící komise“) do 5 dnů od podpisu této smlouvy. Řídící komise bude složena ze dvou zástupců Kupujícího a dvou zástupců Prodávajícího, přičemž jejími členy jsou osoby odpovědné za smluvní vztah na obou stranách a osoby odpovědné za realizaci projektu na obou stranách. Jedním ze zástupců Prodávajícího musí být vedoucí Realizačního týmu Prodávajícího. Řídící komise se schází minimálně jedenkrát týdně. Pro účely této smlouvy může být jednání Řídící komise realizováno vzdáleně využitím prostředků videokonference či telekonference. Zápisy z jednání Řídící komise jsou oběma stranami vnímány jako závazné přílohy této smlouvy. Zápisy jsou vyhotoveny Prodávajícím a poskytnuty Kupujícímu k připomínkování v době dvou pracovních dnů po termínu Řídící komise. Kupující vyjádří své připomínky k zápisu do 2 pracovních dnů. Po připomínkování kteroukoliv stranou počíná běžet nová lhůta připomínkování druhou stranou. Připomínkování končí prvním uplynutím 2 denní lhůty bez připomínek.

  - Kupující na prvním jednání Řídící komise ustanoví vedoucího projektu (osobu zodpovědnou za realizaci projektu na straně Kupujícího) a skupinu budoucích klíčových uživatelů (3 uživatelé), kteří budou tvořit realizační tým na straně Kupujícího.

  - Kupující odpovídá za to, že systém budou používat pouze vyškolení uživatelé, a to způsobem a v rozsahu, jak byli vyškoleni a instruováni klíčovými uživateli či Prodávajícím.

  - Prodávající odpovídá za zabezpečení systému vhodnými bezpečnostními prostředky proti neoprávněnému vniknutí a neoprávněnému užití.

  - Prodávající je povinen zabezpečit uložení informačních dat Kupujícího, resp. souvisejících s činností Kupujícího, výlučně na území České republiky.

  - Prodávající i Kupující jsou povinni provádět práce v rozsahu a kvalitě vzájemně dohodnuté a odsouhlasené Řídící komisí projektu. V rámci těchto prací jsou povinni se řídit pokyny a závěry Řídící komise projektu.

  - Prodávající bude informovat Kupujícího o průběhu prací poskytováním týdenního výkazu práce.

  - Kupující je povinen veškeré předané práce Prodávajícího připomínkovat a kontrolovat do termínu jednání druhé následující Řídící komise včetně. Kupující má právo práce odmítnout či připomínkovat při jednání Řídící komise. Práce předané před termínem jednání minulé Řídící komise, které nebyly odmítnuty ani připomínkovány, je Kupující povinen po ukončení jednání akceptovat.

  - V případě, že po akceptaci prací dojde ze strany Kupujícího ke vzniku další potřeby změn týkajících se rozsahu nebo dalších bodů zahrnutých v této smlouvě, je Kupující povinen neprodleně specifikovat písemné požadavky. Prodávající se zavazuje tyto požadavky v nejbližším možném termínu zpracovat a poslat Kupujícímu návrh opatření včetně odhadu dodatečných nákladů formou dodatku k této smlouvě nebo je přednést na jednání Řídící komise a zachytit formou zápisu z jednání.

  - Prodávající se zavazuje vyškolit všechny uživatele a prověřit jejich porozumění funkčnosti systému a jím předaných metodických pokynů. O neuspokojivém stavu porozumění klíčovým uživatelem bude Prodávající informovat Kupujícího.

  - Kupující se zavazuje umožnit Prodávajícímu přístup ke všem informacím nutným k naplnění předmětu smlouvy.

  - Kupující se zavazuje předat Prodávajícímu přístup ke všem informacím nutným k naplnění předmětu smlouvy.

  - Kupující se zavazuje předat Prodávajícímu všechny dostupné potřebné podklady pro vypracování předmětu smlouvy.

  - Kupující a Prodávající se zavazují poskytovat si vzájemně po celou dobu platnosti smlouvy potřebnou součinnost a vzájemně se informovat o jednotlivých postupech prací a o výsledcích poskytnutých služeb. Zároveň se zavazují, že v průběhu realizace projektu nebudou měnit předem stanovenou strategickou orientaci definovanou Specifikací předmětu plnění veřejné zakázky a Přílohou Specifikace předmětu plnění, ze které vyplynulo zadání prací. Zvláště se zavazují, že si navzájem poskytnou potřebnou součinnosti k projednání a vyjasnění cílů a tyto budou odsouhlaseny oběma smluvními stranami.

  - Prodávající je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontroly poskytovatelem dotace a kontrolním orgánem z EU nebo jiným oprávněným kontrolním orgánem, neboť zakázka je spolufinancována z veřejných zdrojů.

  - Prodávající je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně po dobu 10 let od dokončení a předání díla dle této smlouvy. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji Prodávající dodržet.

- Doba plnění

  - Prodávající je povinen dodat kompletní předmět plnění včetně zajištění implementace a zaškolení pracovníků zadavatele v místě zadavatele do 	 (doplní účastník dle své nabídky. Zadavatel požaduje, aby termín dodání v kalendářních dnech byl minimálně 60 a maximálně 120 kalendářních dnů od doručení písemného pokynu zadavatele k zahájení plnění (objednávky).)

  - Plnění předmětu smlouvy bude ukončeno písemnou závěrečnou akceptací předmětu smlouvy Kupujícím ve formě předávacího protokolu.

- Záruky

  - Prodávající poskytne záruku za jakost díla po dobu minimálně 24 měsíců.

  - Prodávající poskytuje záruku na to, že prováděné práce budou v souladu s obecně platnými závaznými normami, a to po dobu devadesáti dní od jejich akceptace.

  - Prodávající neručí v žádném případě za správnost Kupujícím předaných údajů.

  - V případě reklamované neshody musí tato být Kupujícím formulována písemně a musí obsahovat popis neshody, důvod rozporu a popis očekávaného výsledku (cíle). Pro urychlení reakce Prodávajícího na reklamovanou neshodu je možné avizovat reklamaci elektronickou formou (telefonicky, mailem).

  - Prodávající nese odpovědnost za metodiku a správnost postupů prováděných prací.

  - Prodávající poskytuje Kupujícímu záruku na předmět smlouvy za těchto podmínek:

    - Všechny schválené procesy, přijaté návrhy a rozhodnutí uvedené v dokumentaci projektu (vč. zápisů jednání Řídící komise) a oběma stranami odsouhlasené budou v rámci projektu plně respektovány.

    - Kupující ani jiná třetí osoba neprovedou do reklamované funkcionality po ukončení a akceptaci prací jakýkoliv zásah bez písemného souhlasu Prodávajícího po dobu všech záruční dob.

  - Prodávající není odpovědný za vady způsobené vyšší mocí.

  - Prodávající je povinen zabezpečit bezplatný záruční servis na veškeré dodané dílo.

  - Prodávající je povinen zabezpečit servis na veškerý předmět plnění dle Specifikace předmětu plnění, a to tak, že veškerý servis a opravy musí započít nejpozději do …….. hodin od nahlášení vady (poruchy) Kupujícím v pracovních dnech. (doplní účastník dle své nabídky. Zadavatel požaduje, aby započetí opravy bylo zajištěno v délce maximálně 24 hodin od nahlášení vady v pracovních dnech)

  - Nezapočne-li Prodávající s opravou nahlášené vady do doby uvedené v čl. IX odst. 2 této Smlouvy, je Kupující oprávněn účtovat prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každou i započatou hodinou prodlení.

- Úrok a smluvní pokuta

  - V případě prodlení s úhradou faktury nebo její části je Prodávající oprávněn účtovat Kupujícímu úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. V případě prodlení delšího než jeden měsíc je Prodávající oprávněn přerušit prováděné práce. O dny přerušení prací se úměrně posouvá termín odevzdání práce. Posun termínu dodání z tohoto důvodu nebude penalizován dle tohoto článku.

  - Pokud Prodávající nesplní svou povinnost uvedenou v článku. 5. odst. 1 smlouvy, tedy nedodá zboží včetně zajištění plné funkcionality a zprovoznění do místa sídla kupujícího nejpozději do 31. 3. 2023, je povinen zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 50 % z ceny zboží bez DPH. Výše smluvní pokuty odpovídá škodě vzniklé kupujícímu v důsledku nedodržení termínu ukončení projektu „Digitální transformace v podniku Insia Rakom s.r.o.“ a nezískání finančních prostředků ze strany Poskytovatele dotace.

  - V případě nedodržení požadavků uvedených v příloze smlouvy - Specifikaci systému IR, si smluvní strany ujednávají pokutu ve výši 500.000,- Kč za nedodržení každého jednoho požadavku, dále pokutu ve výši 1.000.000,- Kč v případě každého jednoho ustanovení, kde je ve specifikaci uvedeno, že dodavatel jejich splnění garantuje.

  - Smluvní strany si sjednávají, že v případě porušení ujednání bodu 8.1 bude penalizováno pokutou ve výši 50.000 Kč za každé jednotlivé porušení.

  - V případě nevratného poškození dat Kupujícího Prodávajícím, ke kterým dal Kupující Prodávajícímu přístup pro provedení migrace dat nebo napojení informačního systému na tato data a/nebo k jiné službě potřebné pro realizaci projektu, tak, že bude nutné data rekonstruovat, si sjednávají účastníci smluvní pokutu ve výši 1.000.000 Kč.

  - Pokud v případě nedostatečného zabezpečení zpracovávaných dat Kupujícího Prodávajícím v rámci dodaného informačního systému, která jsou Kupujícím označena jako osobní a/nebo citlivá (ustanovení GDPR), kdy se Kupující s Prodávajícím dohodli na režimu zpracování a zabezpečení takových dat, dojde k bezpečnostnímu incidentu nebo úniku osobních a/neb citlivých údajů, si účastníci sjednávají smluvní pokutu ve výši 5.000.000 Kč.

  - Pokud v případě nedostatečného zabezpečení přístupu k datům Kupujícího, ke kterým Kupující Prodávajícímu poskytl přístup pro provedení dohodnutých prací při realizaci smlouvy, dojde k bezpečnostnímu incidentu nebo úniku osobních a/nebo citlivých údajů, sjednávají si smluvní pokutu ve výši 5.000.000 Kč.

- Obchodní tajemství, ochrana dat, zjištění skutečností a obchodních zájmů

  - Prodávající se zavazuje zabránit nedovolenému užívání, šíření, kopírování či zpřístupnění všech materiálů poskytnutých Kupujícím s výjimkou těch, jež budou třeba k posouzení externími oponenty dle předmětu smlouvy a které budou Kupujícímu k tomuto účelu odsouhlaseny. V případě porušení tohoto ustanovení je Prodávající povinen sjednat okamžitou nápravu.

  - Kupující se zavazuje zabránit nedovolenému užívání, šíření, kopírování či zpřístupnění předmětu smlouvy jako celku nebo i jeho jednotlivých částí v době platnosti této smlouvy i po jejím ukončení vyjma firem nebo osob Prodávajícím odsouhlasených. V případě nedodržení tohoto ustanovení je Kupující povinen sjednat okamžitou nápravu.

  - Obě smluvní strany se zavazují, že všechny informace mající vztah k údajům společnosti Kupujícího a Prodávajícího, které získají v souvislosti s touto smlouvou, budou považovat za obchodní tajemství. Obě strany se zavazují dodržovat obchodní tajemství v souladu s občanským zákoníkem. Budou chránit informace a nepoužijí je při svém vlastním podnikání a ani jinak z nich nebudou získávat jakoukoliv výhodu. Budou je utajovat před třetími osobami.

  - I po ukončení účinnosti této smlouvy jsou smluvní strany povinny nadále utajovat veškeré poskytnuté informace, a to až do doby, kdy se tyto stanou obecně známými.

- Odstoupení od smlouvy

  - Tato smlouva může být předčasně ukončena dohodou smluvních stran.

  - K odstoupení od smlouvy ze strany Kupujícího může dojít pouze z důvodu hrubého porušení ustanovení této smlouvy Prodávajícím. Kupující je oprávněn odstoupit poté, co Prodávajícího vyzve písemně k odstranění porušení smlouvy s poskytnutím dodatečného termínu pro splnění závazků Prodávajícího. Takové posunutí termínu však nemá vliv na případné penalizace definované v bodě 7 této smlouvy.

  - Hrubým porušením ustanovení této smlouvy ze strany Prodávajícího se rozumí:

    - Dojde-li k prodlení delšímu než jeden měsíc oproti sjednaným termínům. Tento důvod odstoupení od smlouvy nemůže Kupující uplatnit, pokud je Prodávající v prodlení z důvodů spočívajících na straně Kupujícího nebo z jiných objektivních důvodů, které budou Kupujícím akceptovány.

    - Prováděné práce budou vykazovat vady, které brání akceptaci Kupujícím a Prodávající nesjedná nápravu tak, aby nedošlo při akceptaci k prodlení delšímu než 1 měsíc oproti sjednaným termínům.

  - Při odstoupení od smlouvy ze strany Kupujícího oznámí Kupující odstoupení od smlouvy zasláním písemného Oznámení o odstoupení Prodávajícímu. Po doručení Prodávající okamžitě:

    - Zastaví všechny další práce na projektu

    - Převede na Kupujícího veškerá práva, právní nároky a výhody Prodávajícího k výsledkům akceptovaných prací

    - Zaplatí Kupujícímu veškeré nespotřebované finanční plnění, které bylo Kupujícím uhrazeno zálohově.

    - Zaplatí veškeré smluvní závazky vůči Kupujícímu ve smyslu článku 7 této smlouvy.

    - Dodá Kupujícímu veškeré dokumenty připravované Prodávajícím ve stavu ke dni odstoupení

  - K odstoupení od smlouvy ze strany Prodávajícího může dojít pouze z důvodu hrubého porušení ustanovení této smlouvy Kupujícím. Prodávající je oprávněn odstoupit poté, co Kupujícího vyzve písemně k odstranění porušení smlouvy s poskytnutím dodatečného termínu pro splnění závazků Kupujícího.

  - Hrubým porušením ustanovení této smlouvy ze strany Kupujícího se rozumí:

    - Kupující neplní požadovanou součinnost, a to ani po písemném upozornění Prodávajícího, a to po dobu 1 měsíce od sjednaného termínu. Tento důvod odstoupení od smlouvy nemůže Prodávající uplatnit, pokud je Kupující v prodlení z důvodů spočívajících na straně Prodávajícího nebo z jiných objektivních důvodů, které budou Prodávajícím akceptovány.

    - Kupující je v prodlení se splněním splatného peněžitého závazku po dobu delší než 14 dnů a nesplní svůj závazek ani po písemném upozornění ve lhůtě dalších 14 dnů.

  - Při odstoupení od smlouvy ze strany Prodávajícího oznámí Prodávající odstoupení od smlouvy zasláním písemného Oznámení o odstoupení Kupujícímu. Po doručení Kupující okamžitě:

    - Zaplatí veškeré akceptované plnění Prodávajícímu, pokud tak již nebylo učiněno

    - Vrátí Prodávajícímu veškeré podklady a dokumenty projektu, které byly Kupujícímu předány a nebyly akceptovány.

- Ostatní ujednání

  - Prodávající neodpovídá za data, která jsou pomocí informačního systému zpracovávána s výjimkou případu, kdy je Kupující schopen demonstrovat, že při dodržení správného pracovního postupu získal ze správných vstupních dat nesprávná výstupní data, případně tato data byla poškozena či ztracena. V takovém případě je Prodávající povinen na své náklady tuto vadu odstranit.

  - Prodávající neodpovídá za žádné přímé či nepřímé škody vzniklé užíváním informačního systému Kupujícím, zejména za učiněná rozhodnutí či poskytnuté informace na základě dat nebo jejich prezentace.

  - Stane-li se systém jediným nositelem ostrých dat ve všech oblastech dle návrhu systému v určité etapě, považuje se takový systém za uvedený do ostrého provozu.

  - V případě, že zákazník odmítne používat funkcionalitu, která bude vyvinuta s jeho souhlasem, zaplatí za její odstranění částku, která bude odpovídat nákladům na její vývoj.

  - Dojde-li při plnění smlouvy k vytvoření díla, které může být předmětem práv k duševnímu vlastnictví, řídí se poměry k takto nově vytvořenému dílu platnými ustanoveními autorského zákona. Prodávající se v takovém případě zavazuje převést duševní vlastnictví k dílu na Kupujícího společně s dílem specifikovaným touto smlouvou.

  - Žádné straně se nezabraňuje, aby uzavřela podobnou smlouvu s jinými stranami nebo aby vyvíjela nebo zajišťovala materiály nebo služby, které jsou podobné službám poskytovaným v rámci této smlouvy.

  - Žádná strana nebude odpovědná za nedodržení závazku nebo zpoždění ve výkonu svých zde uvedených závazků, jestliže byly způsobeny přímo či nepřímo zásahem vyšší moci. Za vyšší moc se pro účely této smlouvy považuje požár, povodeň, zemětřesení, přírodní živly nebo skutky války, terorismu, výtržnosti, občanské neposlušnosti, povstání nebo revoluce, stávky či jiné příčiny způsobené mimo kontrolu této strany, pokud takovémuto nedodržení závazku nebo zpoždění nebylo možno použít jiných zdrojů, náhradního řešení nebo jiných prostředků. Smluvní strana takto zpožděná ve svém plnění závazku bude neprodleně informovat druhou smluvní stranu.

  - Prodávající může uvádět Kupujícího jako svou referenci.

  - Právní vztahy neupravené přímo v této smlouvě se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

  - Změny nebo doplňky této smlouvy a uvedených příloh mohou být provedeny pouze písemným dodatkem podepsaným oprávněnými zástupci obou stran.

  - Pro doručování písemností dle této smlouvy se sjednává, že smluvní strany jsou povinny písemnosti odeslat doporučeně na adresu druhé smluvní strany, uvedenou v záhlaví této smlouvy nebo ji předat osobně proti podpisu. Pro účely doručování se považují v pochybnostech písemnosti za doručené třetím dnem po odeslání písemnosti doporučeným dopisem na adresu druhé smluvní strany. Písemnost se považuje za doručenou i v případě, že se již druhá smluvní strana na adrese uvedené v záhlaví této smlouvy nezdržuje, nebo když změnila sídlo, ale neoznámila druhé smluvní straně písemně takovou změnu adresy pro doručování písemností. Za akceptovatelný způsob doručení pracovních písemností lze rovněž považovat předání elektronickou poštou na níže uvedené elektronické adresy za předpokladu, že druhá strana stejným způsobem přijetí potvrdí.

    - Elektronická adresa Prodávajícího: ……….. (doplní účastník)

    - Elektronická adresa Kupujícího: ………… (doplní Kupující před podpisem smlouvy)

  - Pokud tato smlouva vyžaduje ke své konkretizaci sjednat přesné podmínky pro rozsah spolupráce, způsob stanovení ceny plnění nebo jiné obdobné podmínky, které budou upřesňovat plnění obou stran dle této smlouvy, zavazují se smluvní strany takové podmínky jako přílohu či dodatky ke smlouvě sjednat nejpozději do 5 dnů ode dne uzavření této smlouvy, není-li výše sjednán termín jiný. Za písemnou formu takto sjednaných podmínek lze považovat i zápis jednání Řídící komise projektu.

  - Smluvní strany považují specifikaci projektu předloženou Kupujícím za dostatečnou pro stanovení ceny plnění i termínu plnění a pro kompletní realizaci díla dle této smlouvy. Případné dodatečné upřesňování a změna specifikace nemá vliv na termín dodání díla a nemůže být považováno za důvod pro změnu termínu dodání díla.

  - Jestliže bude některé ustanovení této smlouvy považováno za neplatné, nezákonné nebo nevynutitelné, pak platnost, zákonnost a vynutitelnost zbývajících ustanovení nebude žádným způsobem dotčena.

  - Žádná ze smluvních stran nemůže převést tuto smlouvu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany na třetí osobu.

  - Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní strany.

  - Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

  - Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu prostudovaly, rozumějí jí a souhlasí se závazností jejich podmínek. Toto znění smlouvy vyjadřuje svobodně, vážně, určitě a srozumitelně míněnou vůli smluvních stran.

- Rozhodné právo

  - Všechny spory vyplývající z této smlouvy budou řešeny smírnou cestou. Nepodaří-li se to, budou spory rozhodovány s konečnou platností příslušnými soudy České republiky, a to věcně a místně příslušným soudem dle místa sídla odpůrce.

  - Právo České republiky je rozhodující pro veškeré vztahy vyplývající z této smlouvy.

- Přílohu této smlouvy tvoří technická specifikace předmětu s názvem „Specifikace systému IR“

Za kupujícího						za prodávajícího

V ……………… dne ………………				V ……………… dne ………………

…………………………………………….				…………………………………………….

Ing. Jakub Šimonovský,

jednatel Insia Rakom, s.r.o.