Kupní Smlouva

uzavřená dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění platném a účinném v České republice (dále jen „občanský zákoník“)

I.

Smluvní strany

MOSTÁRNA Lískovec, spol. s r.o.

Se sídlem: 	Na Rovince 914, Hrabová, 720 00 Ostrava

IČO: 	61943428

DIČ: 	CZ61943428

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. C 12268

Zastoupen: 	Jiří Šťáva, jednatel

e-mail: 	DOPLNIT

(dále jen „kupující“)

a

(doplní účastník)

Prodávající:

se sídlem

zapsaná v obchodním rejstříku vedeného

IČ:

DIČ:

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 	, pod sp. zn.

bankovní spojení:

č. účtu:

zastoupen:

osoba oprávněná jednat

ve věcech technických:

e-mail:

(dále jen „prodávající“)

II.

Předmět a rozsah smlouvy

- Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží specifikované v této smlouvě 
a umožnit mu nabýt k němu vlastnické právo a kupující se zavazuje za dodání zboží zaplatit částku sjednanou v této smlouvě.

- Zbožím ve smyslu této smlouvy se rozumí

CNC ložové obráběcí centrum s řídícím systémem

Označení, výrobce: ………………………………….……………….. (doplní účastník)

(dále také jen „Stroj“ nebo „Zboží“)

- Podrobná specifikace zboží je stanovena v příloze této smlouvy.

(Nabídka včetně technické specifikace)

- Součástí dodávky je dále:

- Doprava a pojištění dopravy Stroje do sídla kupujícího na adrese „MOSTÁRNA Lískovec, spol. s r.o., Na Rovince 914, 720 00 Ostrava (dále jen „místo instalace“) v paritě DAP dle INCOTERMS 2010

- Instalace Stroje a uvedení Stroje do provozu

- Zkušební provoz Stroje v rozsahu 30 dnů

- Školení obsluhy a údržby Stroje

- Dodávka dokumentace včetně Návodu na obsluhu a údržbu stroje

- Servis

- Proškolení obsluhy v českém nebo anglickém jazyce v místě instalace (v délce trvání min 2 prac. dny).

- Veškerá technická dokumentace a manuály (jakožto návody k obsluze a k programování) ke všem zařízením musí být dodány v českém jazyce, a to v listinné i v digitální podobě.

III.

Smluvní cena zboží

- Cena za dodání zboží v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky prodávajícího, zpracované dle specifikace uvedené v příloze této smlouvy a činí celkem:

(Výši ceny a měnu doplní účastník v souladu se zněním jeho nabídky)

Cena bez DPH     		……………………………

Sazba DPH   			……………………………

DPH				……………………………

Cena včetně DPH     	 	……………………………

(dále jen „celková kupní cena“).

- Celková kupní cena je cenou pevnou a nejvýše přípustnou po celou dobu trvání této smlouvy.

- Prodávající  přebírá nebezpečí změny okolností dle ust. § 1765 odst. 2 občanského zákoníku a není oprávněn domáhat se vůči kupujícímu obnovení jednání o smlouvě ani zvýšení kupní ceny v případě podstatné změny okolností.

- Celková kupní cena zahrnuje veškeré náklady prodávajícího nezbytné k dodání zboží včetně všech

nákladů spojených s dodáním zboží včetně nákladů souvisejících (např. nákladů na dopravu, montáž a instalaci).

- Celkovou kupní cenu uvedenou v odstavci 1. tohoto článku je možné překročit pouze při zákonné úpravě výše sazby DPH, a to od data účinnosti takové zákonné úpravy, nejvýše však o částku odpovídající zvýšení částky DPH.

IV.

Platební podmínky

- Celková kupní  cena bude prodávajícímu kupujícím zaplacena po dodání zboží a po provedení předávacího řízení. (Podpisu Finálního předávacího protokolu kupujícím)

- Celková kupní cena bude kupujícím uhrazena na základě daňového dokladu - faktury (dále jen „faktura“) v souladu s tímto článkem smlouvy.

- Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství dodaného zboží (příslušenství), je prodávající oprávněn fakturovat pouze ty, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura prodávajícího obsahovat i zboží, které nebylo kupujícím odsouhlaseno, je kupující oprávněn uhradit pouze tu část fakturované ceny, se kterou souhlasí. Na zbývající část fakturovaní ceny nemůže prodávající uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu kupujícího, § 2093 občanského zákoníku se nepoužije.

- Kupující je povinen protokolárně převzít pouze bezvadné Zboží. Kupující je oprávněn, nikoliv však povinen, protokolárně převzít Zboží, které vykazuje drobné vady a nedodělky nebránící bezpečnému užívání Zboží k jeho účelu (tzn. že Zboží je schopno dosahovat parametrů a účelu určených ve smlouvě). Pokud kupující převezme Zboží, na němž se vyskytují drobné vady a nedodělky, je oprávněn uplatnit zádržné ve výši 10 % (deset procent) celkové kupní ceny. Zádržné bude uhrazeno až po odstranění poslední drobné vady nebo nedodělku, což bude stranami potvrzeno v protokolu o odstranění vad a nedodělků. Kupující není oprávněn odmítnou převzetí Zboží v rámci předpřejímky v závodě prodávajícího, pokud Zboží vykazuje drobné vady a nedodělky nebránící bezpečnému užívání Zboží k jeho účelu (tzn. že Zboží je schopno dosahovat parametrů a účelu určených ve smlouvě). Takové drobné vady a nedodělky budou uvedeny v protokolu o úspěšné předpřejímce a budou prodávajícím odstraněny nejpozději do okamžiku předání Zboží v místě instalace.

- Celková kupní cena bude prodávajícímu kupujícím zaplacena v jednotlivých částech, kdy:

- 1. zálohová platba 30 % z celkové kupní ceny  bude uhrazena do 10 dnů od uzavření smlouvy. Před úhradou zálohy bude prodávajícím poskytnuta bankovní Záruka za zálohovou platbu (Bank guarantee for advance payment) v částce rovnající se 1. zálohové platbě; před předáním záruční listiny kupujícímu není kupující povinen zálohu prodávajícímu uhradit. Tato bankovní záruka bude sjednána jako neodvolatelná, bezpodmínečná, vyplatitelná na první vyžádání a bez námitek, bude vystavena ve prospěch kupujícího v podobě akceptovatelné pro kupujícího a jeho financující banku (znění záruční listiny musí být předem odsouhlaseno kupujícím). Bankovní záruka bude platná minimálně do data, které bude určeno jako [datum uzavření smlouvy + 17 měsíců]. Předání záruční listiny vystavené v souladu s tímto odstavcem smlouvy prodávajícímu je podmínkou úhrady 1. zálohové platby. Bankovní záruka za zálohovou platbu může být kupujícím čerpána na úhradu pohledávek kupujícího za prodávajícím z titulu nároku na vrácení zálohové platby nebo z titulu nároku na smluvní pokutu za prodlení s dodáním zboží v případě, že tyto závazky nebudou splněny prodávajícím ani do 7 dnů od doručení výzvy kupujícího. Povinnost obstarat v tomto odstavci uvedenou bankovní záruku za zálohovou platbu má prodávající, který také hradí veškeré náklady spojené s touto bankovní zárukou, jejím vystavením a udržování její platnosti po stanovenou dobu.

- 2. zálohová platba 60 % z celkové kupní ceny  bude uhrazena do 10 dnů po provedení standardních funkčních zkoušek a po podpisu protokolu o úspěšné předpřejímce stroje v závodě prodávajícího kupujícím. Před úhradou zálohy bude prodávajícím poskytnuta bankovní Záruka za zálohovou platbu (Bank guarantee for advance payment) v částce rovnající se 2. zálohové platbě; před předáním záruční listiny kupujícímu není kupující povinen zálohu prodávajícímu uhradit. Tato bankovní záruka bude sjednána jako neodvolatelná, bezpodmínečná, vyplatitelná na první vyžádání a bez námitek, bude vystavena ve prospěch kupujícího v podobě akceptovatelné pro kupujícího a jeho financující banku (znění záruční listiny musí být předem odsouhlaseno kupujícím). Bankovní záruka bude platná minimálně do data, které bude určeno jako [datum uzavření smlouvy + 17 měsíců]. Předání záruční listiny vystavené v souladu s tímto odstavcem smlouvy prodávajícímu je podmínkou úhrady 2. zálohové platby. Bankovní záruka za zálohovou platbu může být kupujícím čerpána na úhradu pohledávek kupujícího z titulu nároku na vrácení zálohové platby nebo z titulu nároku na smluvní pokutu za prodlení s dodáním zboží v případě, že tyto závazky nebudou splněny prodávajícím ani do 7 dnů od doručení výzvy kupujícího. Povinnost obstarat v tomto odstavci uvedenou bankovní záruku za zálohovou platbu má prodávající, který také hradí veškeré náklady spojené s touto bankovní zárukou, jejím vystavením a udržování její platnosti po stanovenou dobu.

- Zbývajících 10 % celkové kupní ceny bude uhrazeno nejpozději 30 dnů po konečném protokolárním převzetí Stroje v místě instalace potvrzeném oboustranným podpisem Finálního předávacího protokolu, avšak pouze za předpokladu úspěšného ukončení zkušebního provozu.

- Po dodání Zboží kupujícímu (tj. dodání do místa instalace, včetně instalace a uvedení do provozu, předání dokumentace, školení obsluhy a údržby Stroje) bude sepsán Finální předávací protokol který obě strany podepíší. Pokud bude Zboží převzato Kupujícím bez jakýchkoliv vad a nedodělků, je prodávající oprávněn vystavit konečnou fakturu – daňový doklad na 100 % celkové kupní ceny. V daňovém dokladu budou vypořádány uhrazené zálohy a doplatek 10 % bude zaplacen po předání faktury kupujícímu do 30 ti dnů od podepsání finálního protokolu Kupujícím. V případě, že bude Zboží v souladu s článkem IV. odst. 4. smlouvy kupujícím převzato s drobnými vadami a nedodělky, bude doplatek 10 % uhrazen až po odstranění všech drobných vad a nedodělků potvrzeném oboustranně podepsaným protokolem o odstranění vad a nedodělků, a za předpokladu úspěšného ukončení zkušebního provozu.

- Prodávající vystaví a kupujícímu před splatností doručí fakturu případně zálohovou fakturu pro každou jednotlivou platbu celkové kupní ceny.

- Faktury prodávajícího musí mít všechny náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Zejména musí obsahovat

- označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo

- identifikační údaje kupujícího včetně DIČ

- identifikační údaje prodávajícího včetně DIČ

- popis obsahu účetního dokladu

- datum vystavení

- datum splatnosti

- datum uskutečnění zdanitelného plnění

- výši ceny bez daně celkem

- sazbu daně

- výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů

- cenu celkem včetně daně

- podpis odpovědné osoby prodávajícího

- přílohu – soupis dodaného zboží a provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu

- Finální předávací protokol

- Peněžitý závazek (dluh) kupujícího se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet prodávajícího uvedený na příslušné faktuře.

- Vrácení Faktury: V případě, že Faktura nebude obsahovat náležitosti dle § 435 Občanského zákoníku a dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, bude Kupující oprávněn vrátit Fakturu Prodávajícímu, a to do sedmi (7) pracovních dnů od jejího doručení Kupujícímu. U vrácené faktury musí kupující vyznačit důvod vrácení. V takovém případě běží lhůta splatnosti ode dne doručení nové opravené Faktury.

V.

Doba a místo plnění

- Prodávající je povinen  dodat Zboží v plném rozsahu dle specifikace předmětu plnění uvedené v článku II. smlouvy, včetně zajištění plné funkcionality a zprovoznění, zaškolení obsluhy a předání dokumentace v místě instalace nejpozději do 14 ti měsíců ode dne uzavření smlouvy. Předpřejímka (úspěšná) v závodě prodávajícího proběhne nejpozději do 12 ti měsíců ode dne uzavření smlouvy. Prodávající splní svou povinnost dodat kupujícímu Zboží (včetně souvisejícího plnění dle článku II. odst. 4. smlouvy) okamžikem oboustranného podpisu Finálního předávacího protokolu. Úspěšná předpřejímka je provedena okamžikem oboustranného podpisu protokolu o úspěšné předpřejímce.

Konkrétní termín předpřejímky, jakož i konkrétní termín dodání Zboží do místa instalace je prodávající povinen oznámit kupující písemně nebo elektronicky nejméně 14 dnů předem.

- Místem dodání zboží je provozovna kupujícího na adrese:

Na Rovince 914, Hrabová, 720 00 Ostrava, Česká republika.

- Strany se dohodly na řádném poskytování součinností dohodnutých ve smlouvě. Po dobu prodlení kupujícího s poskytnutím dohodnutých součinností není prodávající v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se termín dodání o dobu shodnou s prodlením kupujícího v plnění jeho součinností. O součinnost je povinen v případě nejasností požádat prodávající písemně.

- Prodlení prodávajícího s dodáním Zboží nebo s úspěšnou předpřejímkou Zboží delší jak 60 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy opravňující kupujícího od této smlouvy odstoupit.

- Smluvní strany se dohodly na zkušebním provozu Stroje, který poběží od okamžiku dodání Zboží (oboustranného podpisu Finálního předávacího protokolu) po dobu 30 dnů. Zkušební provoz je úspěšně ukončen v případě bezporuchového provozu po celou dobu zkušebního provozu, kdy se v průběhu zkušebního provozu nevyskytla žádná vada Stroje. Pokud se v průběhu zkušebního provozu vyskytne vada Stroje, Prodávající vadu odstraní bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě určené Kupujícím. Pokud se v průběhu zkušebního provozu vyskytne jakákoliv vada, běh zkušebního provozu se přerušuje a zkušební provoz běží znovu od počátku (opět po dobu 30 dnů), a to od okamžiku odstranění vady Prodávajícím; tento postup se uplatní i opakovaně.

VI.

Záruka

- Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost Zboží, kterou zaručuje kupujícímu, že Zboží bude po dohodnutou záruční dobu bez vad (zejména bez materiálových a výrobních vad). Záruční doba začne běžet od okamžiku úspěšného ukončení zkušebního provozu Stroje a potrvá 12 měsíců.

- Záruka je platná pokud (i) je Zboží uvedeno do provozu prodávajícím, (ii) veškeré zásahy směřující k opravě Zboží s výjimkou běžné údržby jsou prováděny prodávajícím nebo autorizovanou osobou prodávajícího (nejde-li o případy, kdy je v souladu s touto smlouvou k opravě nebo odstranění drobných vad či nedodělků oprávněn sám kupující), (iii) byly a jsou dodržovány veškeré pokyny pro obsluhu a údržbu stroje, včetně pravidelných zápisů do „Servisní knihy stroje“, která je součástí „Návodu na obsluhu a údržbu stroje“.

- Záruka se nevztahuje na provozní materiály (např. kapaliny, pojistky…). Záruka se nevztahuje na spotřební (provozní) materiály a na vady způsobené zaviněným jednáním kupujícího anebo způsobené vyšší mocí.

- Výskyt a oznámení vady. Pokud se během záruční doby projeví vada Zboží, kupující musí podat prodávajícímu v přiměřené lhůtě zprávu o takové situaci s popisem předmětné vady, jejími projevy a způsobem jejího zjištění.

- Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou kupující nemůže Stroj bez omezení užívat k jeho účelu z důvodu záruční vady (doba od písemného nahlášení vady do okamžiku jejího odstranění).

VII.

Záruční a mimozáruční servis:

  - V případě oznámení vady, na kterou se vztahuje záruka za jakost, nastoupí prodávající na odstranění vady Zboží do 48 hodin od data nahlášení poruchy. Do času nástupu se nepočítají soboty, neděle a státní svátky. Prodávající je povinen vadu oznámenou v záruční době odstranit nejpozději do 14 dnů ode dne oznámení vady prodávajícímu, nebude-li mezi stranami písemně dohodnuta jiná lhůta k odstranění vady. V případě prodlení prodávajícího s odstraněním reklamované vady o více než 7 dnů je kupující oprávněn odstranit vadu sám nebo prostřednictvím třetí osoby a prodávající je povinen nahradit mu náklady s tím spojené. Prodávající je povinen odstranit reklamovanou vadu bez ohledu na to, zda svou odpovědnost za vadu uznává či nikoliv s tím, že pokud se kdykoliv v budoucnu ukáže, že kupující reklamoval vadu neoprávněn, budou nároky prodávající vypořádány dodatečně dohodou smluvních stran.

  - Oznámení vady bude provedeno písemně nebo prostřednictvím e-mailu zaslaného na e-mailovou adresu uvedenou v technické specifikaci a současně telefonicky (může být i SMS) na tel. číslo prodávajícího, které bude v provozu v pracovní dny min. od 8:00 do 16:00 hodin.

  - Kupující musí zajistit  součinnost pro připojení Zboží na dálkovou diagnostiku (zajistí kvalitní internetové připojení). Konzultace po telefonu s cílem odstranění závady je možná pouze v pracovní dny od 8:00 do 16:00 hodin.

  - Veškeré náhradní díly, strojní komponenty a materiál potřebný pro servisní zásahy a záruční a mimozáruční opravy Zboží jsou zajišťovány a dodávány výhradně prodávajícím.

  - Dojde-li v průběhu záruční doby k vadě (poruše) Zboží a bude-li třeba provést záruční opravu (tj. nebude se jednat o vadu způsobenou zaviněným jednáním kupujícího anebo způsobenou vyšší mocí), kupující není povinen hradit cenu za servisní výjezd techniků ani jiné náklady na odstranění vady, tyto náklady nese prodávající.

  - Pokud se bude jednat o mimozáruční opravu – vada bude způsobena jednáním kupujícího nebo třetí osoby anebo se jedná o vyšší moc tak bude prodávající účtovat kupujícímu servisní zásah, a budou kupujícímu také účtovány použité náhradní díly za ceny obvyklé.

  - Kontaktní osoba Prodávajícího ve věcech servisu a oprav:

Jméno a příjmení: 	……………………………….

Telefon: 	        	……………………………….                 E-mail:		……………………..

VIII.

Pokuty

- Smluvními stranami bylo ujednáno, že pokud bude kupující v prodlení s úhradou celkové kupní ceny nebo její části, je kupující povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení, maximálně však 10 % z celkové kupní ceny bez DPH.

2.  V případě prodlení prodávajícího s dodáním Zboží nebo s provedením předpřejímky v termínech dle článku V. odst. 1 smlouvy je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové kupní ceny dle článku III. odst. 1. smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení, maximálně však 10 % ze smluvní ceny bez DPH.

3.  V případě prodlení prodávajícího s odstraněním drobných vad nebo nedodělků v termínu dle článku IX. odst. 6. smlouvy nebo s odstraněním reklamovaných vad v termínu dle článku VII. odst. 1. smlouvy je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové kupní ceny bez DPH za každou drobnou vadu nebo nedodělek nebo reklamovanou vadu a za každý i započatý den prodlení s jejich odstraněním, maximálně však 10 % z celkové kupní ceny bez DPH.

4. 	Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 60 dnů od doručení jejího vyúčtování povinné smluvní straně z této smluvní pokuty.

IX.

Ostatní ujednání smluvních stran:

1. Kupující se zavazuje poskytnout Prodávajícímu součinnost v následujícím rozsahu:

- Připravenost energetických přípojek pro napájení Stroje (elektrická energie a stlačený vzduch)

- Zajištění vykládky Stroje do 8 hodin od přistavení dopravního prostředku dopravujícího části Stroje a jeho příslušenství, a to včetně zvedacích mechanizmů v termínech dle předcházející domluvy s prodávajícím. Rozbalení dodávky z obalů se supervizí pracovníků prodávajícího. Prodávající zašle do 2 měsíců od podpisu smlouvy rozměry a hmotnosti jednotlivých částí dodávky + manipulační výkres.

- Zajištění uskladnění části Stroje a jeho příslušenství způsobem, který zamezí vlivu povětrnostních podmínek a jejich odcizení

- Doprava částí Stroje z místa vykládky na místo uskladnění a místo instalace, zajištění manipulační techniky a zvedacích zařízení pro jeho přesun a montáž v místě instalace dle požadavků vedoucího montáže prodávajícího

- Napojení Stroje na energetická média dle požadavků vedoucího montáže prodávajícího

- Zajištění chladicí kapaliny pro chlazení nástrojů (kupující zašle jím používaný typ chladící kapaliny ke schválení do 2 měsíců od uzavření smlouvy)

- Zajištění hydraulické náplně Stroje, mazacích olejů a maziv (požadavky prodávajícího budou zaslány do 2 měsíců od uzavření smlouvy)

- Zajištění elektro revize přívodu elektrické energie (400 V, 3 fáze, 50 Hz)

- Včasné zabezpečení kvalifikované obsluhy a údržby pro zaškolení

- Likvidace obalů souvisejících s dodávkou díla

- Kupující zajistí ke Stroji internetové připojení a IP adresu pro připojení Stroje. Současně je kupující povinen poskytnout prodávajícímu součinnost při uvedení dálkové diagnostiky do provozu.

- Základ pod dodávaný stroj v termínu 3 týdny před zahájením instalace Stroje (dle uvážení kupujícího)

2.  Předmětem plnění smlouvy výslovně není:

- Vykládka částí Stroje, jejich uskladnění a přesun z místa vykládky na místo instalace Stroje.

- Manipulační a zdvíhací technika v místě instalace

- Přívod elektrické energie a stlačeného vzduchu ke Stroji včetně pokrytí a vybavení přívodních kanálů.

- Elektro revize přívodu elektrické energie

- Chladicí kapalina pro chlazení nástrojů

- Hydraulické náplně

- Řešení technologie obrábění dle zadání kupujícího

- Nástrojové vybavení

- Základ pod Stroj

- Zalití kotevních šroubů Stroje

3. Přechod nebezpečí škody: Nebezpečí škody na Zboží přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem dodání Zboží do místa instalace. Týká se to případných škod zaviněných pracovníky kupujícího nebo třetími osobami. Třetími osobami nejsou pracovníci prodávajícího včetně jeho smluvních partnerů, kteří budou realizovat instalaci Stroje.

4. Nabytí vlastnického práva: Vlastnické právo ke Zboží nabývá  Kupující okamžikem oboustranného podpisu Finálního předávacího protokolu. Do okamžiku převodu vlastnického práva je Kupující povinen nezasahovat nepřiměřeným způsobem (zejména převést do vlastnictví jiné osoby, pronajmout, zastavit či jiným způsobem právně zatížit) do vlastnického práva prodávajícího a na výzvu prodávajícího jeho vlastnické právo ochraňovat.

5. Pojištění: Kupující je povinen od přivezení Zboží do místa instalace pojistit Zboží do okamžiku přechodu vlastnického práva proti odcizení, ztrátě, poškození, popřípadě i jiným škodám. V případě, že takto neučiní, má prodávající právo takto pojistit Zboží na náklady kupujícího.

6. Drobné vady a nedodělky: Drobné vady a nedodělky existující při předání Zboží v místě instalace budou uvedeny ve Finálním předávacím protokolu a prodávající je povinen je odstranit v termínu uvedeném ve Finálním předávacím protokolu. V případě, že není stanoven termín pro odstranění drobných vad a nedodělků, je prodávající povinen je odstranit do 30 dnů ode dne podpisu Finálního předávacího protokolu. V případě prodlení prodávajícího s odstraněním drobných vad a nedodělků je kupující oprávněn odstranit drobné vady nebo nedodělky sám nebo prostřednictvím třetí osoby a prodávající je povinen nahradit mu veškeré náklady s tím spojené, kdy k úhradě těchto nákladů je kupující oprávněn použít zádržné dle článku IV. odst. 4. smlouvy.

X.

Doba trvání smlouvy, ukončení smlouvy:

- Od této smlouvy může smluvní strana dotčená porušením povinnosti jednostranně odstoupit pro podstatné porušení této smlouvy, přičemž za podstatné porušení této smlouvy se zejména považuje:

- na straně kupujícího nezaplacení kupní ceny podle této smlouvy ve lhůtě delší 60 dní po dni splatnosti příslušné faktury,

- na straně prodávajícího, jestliže je prodávající v prodlení s dodáním Zboží nebo s předpřejímkou v termínech dle článku V. odst. 1 smlouvy delším než 60 dnů.

- Smluvní strana porušením povinnosti dotčená je povinna odstoupení od smlouvy písemně oznámit druhé smluvní straně.

- Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k popisu smlouvy.

- Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit na základě ujednání ze smlouvy vyplývajících je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje.

- Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

- Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti okamžikem, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně.

X.

Vyšší moc

- Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na zboží na dodání zboží, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

- Pokud se dodání zboží za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

XI.

Závěrečná ujednání

- Tuto smlouvu lze měnit nebo rušit pouze písemným oboustranně potvrzeným smluvním ujednáním, výslovně nazvaným Dodatek ke smlouvě, popř. dohodou. Jiné zápisy, protokoly apod., se za změnu smlouvy nepovažují.

- K platnosti dodatků této smlouvy se vyžaduje dohoda o celém obsahu.

- Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

- K návrhům změn – dodatkům smlouvy se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně, do 15 dnů od doručení návrhu dodatku druhé straně. Po stejnou dobu je tímto návrhem vázána strana, která jej podala.

- Tato smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno si ponechá prodávající a jedno obdrží kupující.

- Prodávající prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že Zboží dle této smlouvy má být  spolufinancováno z prostředků dotace poskytnuté DOPLNIT KÝM v rámci dotačního programu DOPLNIT, a že jeho povinností po celou dobu trvání smlouvy spolupracovat s kupujícím a poskytovat mu veškerou potřebnou součinnost včetně předání potřebných podkladů. Smluvní strany se dohodly, že pokud v důsledku porušení jakéhokoliv závazku prodávajícího dle této smlouvy bude kupujícímu odejmuta či krácena dotace, bude částka odpovídající takovému odejmutí nebo krácení dotace považována v plném rozsahu za škodu způsobenou prodávajícím kupujícímu, a kupující je oprávněn uplatnit vůči prodávajícímu nárok na náhradu takto vzniklé škody, přičemž pohledávku z titulu nároku na náhradu škody je kupující oprávněn započítat proti pohledávce prodávajícího z titulu celkové kupní ceny. S ohledem na spolufinancování z prostředků dotace se smluvní strany dohodly, že v případě, že se kupujícímu nepodaří zajistit peněžní prostředky na koupi Zboží dle smlouvy nebo jeho části, případně bude kupujícímu již přiznaná dotace odňata, zrušena nebo zastavena, má kupující právo od smlouvy odstoupit, prodávající v takovém případě nemá nárok na náhradu škody ani ušlého zisku, prodávající má však v takovém případě nárok na náhradu doposud prokazatelně provedených prací provedených ode dne uzavření smlouvy včetně.

- Kupující je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že proti prodávajícímu bude zahájeno insolvenční řízení.

- Prodávající je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu ustanovení § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění.

- Prodávající prohlašuje, že je pojištěn na odpovědnost za škodu způsobenou třetím osobám dodávkou, instalací resp. montáží nebo testování předmětu plnění způsobenou na ostatním majetku až do výše kupní ceny zboží.

- Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu smlouvy.

- Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory mezi sebou budou řešit především smírem a vyvinou veškeré úsilí k tomu, aby byl dosažen bez zbytečné ztráty času. Vzniknou-li spory o výkladu smlouvy či jejích jednotlivých bodů, předloží prodávající tento rozpor kupujícímu. Kupující musí vyvolat ústní jednání, na kterém se spor objasní a do jednoho týdne se zavazuje odpovědět prodávajícímu.

- Tato smlouva, práva a povinnosti z ní vyplývající nebo s ní související se řídí právním řádem České republiky. K řešení a rozhodování sporů jsou příslušné soudy České republiky s tím, že místně příslušným je obecný soud kupujícího.

- Smluvní strany po přečtení smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána určitě a srozumitelně na základě pravdivých údajů a jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni a za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

Přílohy a nedílné součásti Smlouvy:

Specifikace předmětu plnění (Technická specifikace)

V ………………… dne ………… 2023	V Ostravě, dne ……… 2023

Za prodávajícího: 	Za kupujícího:

…………………………….	………………………………….

MOSTÁRNA Lískovec, spol. s r.o.

Jiří Šťáva, jednatel