Smluvní strany

Objednatel:	BOHEMIA CARGO s.r.o.

se sídlem: 	Ústecká 98, Děčín XII-Vilsnice, 405 02 Děčín

IČO: 		25025571

DIČ: 		CZ25025571

Zastoupen: 	Ing. Janem Kučerou, jednatelem

(dále jen „Objednatel“)

a

(doplní účastník)

Zhotovitel:

se sídlem

zapsaná v obchodním rejstříku vedeného

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

č. účtu:

zastoupen:

osoba oprávněná jednat

ve věcech technických:

I.

PŘEDMĚT SMLOUVY

Zhotovitel se za podmínek uvedených v této smlouvě zavazuje poskytnout objednateli:

- licence, tj. práva k užívání SW produktu Business Intelligence (dále jen Systém),

- implementační služby, kterými bude Systém nastaven do podoby definované Implementačním projektem, vytvořeným na základě samostatné smlouvy č. ……….., včetně školení uživatelů v rozsahu dále uvedeném,

- údržbu (maintenance) Systému dle jejího popisu uvedeného v příloze Popis údržby Systému,

- podporu objednatele při užívání Systému dle jejího popisu uvedeného v příloze Popis podpory

Součástí žádné z výše uvedených služeb není zpracování osobních údajů.

II.

REALIZACE PŘEDMĚTU SMLOUVY

- Touto smlouvou se objednateli za podmínek uvedených v příloze Licenční ujednání poskytuje

  - 1 serverová licence Systému

  - uživatelské (CAL) licence - 4 plné, 6 plánovacích a neomezený počet prohlížecích.

Součástí licencí Systému nejsou databázové licence ani licence pro grafické zobrazení výstupu.

- Implementace Systému bude probíhat v krocích a termínech uvedených v příloze Postup implementace.

- Údržba Systému bude poskytována od data instalace Systému.

- Podpora objednatele při užívání Systému bude poskytována od převzetí díla.

- V příloze Odpovědné osoby jsou určeny odpovědné osoby a jejich pravomoci a povinnosti.

III.

CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- Cena za poskytnutí licencí Systému v rozsahu dle čl. II. této smlouvy činí:

(Výši ceny doplní Zhotovitel v souladu se zněním jeho nabídky)

Cena bez DPH     	……………………………

Sazba DPH   		……………………………

DPH			……………………………

Cena včetně DPH	……………………………

Cena licencí bude fakturována k datu instalace Systému.

- Cena implementačních služeb v rozsahu uvedeném v příloze Cena implementace činí celkem:

(Výši ceny doplní Zhotovitel v souladu se zněním jeho nabídky)

Cena bez DPH     	……………………………

Sazba DPH   		……………………………

DPH			……………………………

Cena včetně DPH	……………………………

Cena bude fakturována takto:

cena školení vždy ihned po realizaci ve výši odpovídající realizovanému objemu hodin,

cena nastavení Datového skladu k datu předání Datového skladu k ověření,

70% ceny nastavení Controllingu k datu předání Controllingu k ověření,

30% ceny nastavení Controllingu k datu podepsání Protokolu o převzetí díla.

- Měsíční cena technické podpory a údržby (maintenance) Systému činí:

(Výši ceny doplní Zhotovitel v souladu se zněním jeho nabídky)

Cena bez DPH     		……………………………

Sazba DPH   			……………………………

DPH				……………………………

Cena včetně DPH		……………………………

Rozsah údržby a podporu je podrobně popsán v přílohách smlouvy „Popis údržby“ a „Popis podpory“. Měsíční cena údržby Systému bude zhotovitelem fakturována vždy k prvnímu dni kalendářního měsíce. Poprvé bude fakturována ihned po podpisu Protokolu o převzetí díla. Pokud bude údržba poskytována pouze po část měsíčního období, bude zhotovitel fakturovat pouze adekvátní část měsíční ceny.

- Ke všem cenám bude účtováno DPH dle platných daňových předpisů. Všechny faktury budou mít veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu. Zasílání faktur bude probíhat elektronicky na adresu xxx@xxx.cz. (doplní účastník/Zhotovitel)

Lhůta splatnosti plateb bude 14 kalendářních dnů ode dne doručení faktury do sídla objednatele.

Faktury prodávajícího musí mít všechny náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 417/2023 Sb., o dani z přidané hodnoty. Zejména musí obsahovat

-	označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo

-	identifikační údaje kupujícího včetně DIČ

-	identifikační údaje prodávajícího včetně DIČ

-	popis obsahu účetního dokladu

-	datum vystavení

-	datum splatnosti

-	datum uskutečnění zdanitelného plnění

-	výši ceny bez daně celkem

-	sazbu daně

-	výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů

-	cenu celkem včetně daně

-	podpis odpovědné osoby prodávajícího

-	přílohu – soupis dodaného zboží a provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu

-	předávací protokol

- Pro případ, že zhotovitel nedodrží dobu plnění, může objednatel požadovat smluvní pokutu ve výši 0,03 % z ceny nesplněné části předmětu plnění za každý den prodlení.

- Pro případ, že projekt je z důvodů na straně objednatele v prodlení delším než 21 dní, je zhotovitel oprávněn vystavit mimořádnou fakturu (případně i opakovaně) ve výši odpovídající své již odvedené a dosud nefakturované práci. Lhůta splatnosti takové mimořádné faktury bude 14 kalendářních dnů ode dne doručení faktury do sídla objednatele. Objednatel je povinen tuto fakturu uhradit. Částka fakturovaná touto mimořádnou fakturou bude odečtena od následujících částek fakturovaných v souladu s milníky projektu.

- Pro případ, že objednatel bude v prodlení s úhradou vystavené faktury zhotovitele, může zhotovitel požadovat zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,03 % z nezaplacené částky za každý den prodlení.

- V případě prodlení objednatele s placením faktury delším než 60 dní je zhotovitel oprávněn až do zaplacení zabránit dalšímu užívání Systému. Veškeré případné škody objednatele jdou na vrub objednatele.

IV.

MLČENLIVOST A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

- Objednatel zajistí u všech účastníků projektu na své straně mlčenlivost a ochranu know how a obchodního tajemství zhotovitele, o kterých se v souvislosti s touto smlouvou dozví nebo které mu budou dle této smlouvy zpřístupněny. V případě prokazatelného porušení tohoto ujednání činí smluvní pokuta 500.000,- Kč se splatností 14 dní od jejího vyúčtování zhotovitelem.

- Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech týkajících se objednatele, které nejsou veřejně přístupny a o kterých se zhotovitel dozví v souvislosti s prací pro objednatele. V případě prokazatelného porušení tohoto ujednání činí smluvní pokuta 500.000,- Kč se splatností 14 dní od jejího vyúčtování objednatelem.

- Objednatel potvrzuje, že se před podpisem této smlouvy seznámil se Zásadami ochrany osobních údajů obchodních partnerů dodavatele.

- Zhotovitel není zpracovatelem osobních údajů objednatele ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č.2016/679 (dále jen GDPR).

- Dojde-li k nahodilému přístupu zhotovitele k osobním údajům objednatele, bude zhotovitel tyto údaje chránit a nepředá je ani nezpřístupní jiné osobě.

- Zhotovitel potvrzuje, že zavedl vhodná technická a organizační opatření, aby zabránil neoprávněnému přístupu k Systému pomocí prostředků vzdáleného přístupu, které má k dispozici.

- Zhotovitel se zavazuje, že přístup k Systému získají pouze ti zaměstnanci zhotovitele, kteří ho nutně potřebují pro realizaci této smlouvy.

- Zhotovitel bude při přístupu do Systému postupovat podle pokynů objednatele a s jeho přímou kontrolou.

- Jakékoliv osobní údaje objednatele, které by mu byly případně ojediněle poskytnuty, zničí zhotovitel ihned po uplynutí nutnosti jejich využití.

- Zhotovitel nebude vytvářet žádné kopie osobních údajů objednatele mimo Systém a nepředá osobní údaje objednatele třetí straně.

- Zhotovitel potvrzuje, že zavázal k mlčenlivosti své zaměstnance o všech osobních údajích objednatele.

- Obě smluvní strany potvrzují, že informovaly všechny své zaměstnance, jejichž osobní údaje byly poskytnuty druhé smluvní straně z důvodů plnění této smlouvy, minimálně v rozsahu odpovídajícím čl. 14 GDPR.

V.

OSTATNÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

- Obě smluvní strany uznávají závaznost schválených Zápisů z jednání včetně požadavků na obě smluvní strany. Nedodržení termínů obsažených v Zápisech z jednání může mít za následek posun termínů obsažených v této smlouvě. Zápis z jednání se považuje za odsouhlasený, pokud k němu druhá strana nesdělila připomínky do 5-ti pracovních dní od jeho obdržení.

- Obě strany uznávají zásadní důležitost Implementačního projektu jako jediného zadání pro nastavení Systému. Změny Implementačního projektu jsou možné pouze za podmínek definovaných v příloze Postup implementace.

- Obě smluvní strany prohlašují, že vzájemně souhlasí s použitím elektronického spojení (e-mail) pro doručování písemností. V případě závažných sdělení je smluvní strana povinna zaslat písemnost doporučeně poštou. Závažnými sděleními se v této smlouvě mimo jiné myslí dodatek ke smlouvě, výpověď smlouvy apod.

- Objednatel souhlasí s uvedením svého jména v marketingových materiálech zhotovitele.

- Objednatel je povinen předávat zhotoviteli informace potřebné k plnění předmětu smlouvy bez zbytečného odkladu, aby bylo možné dodržet termíny realizace díla.

- Zhotovitel může se souhlasem objednatele použít pro plnění předmětu smlouvy třetí stranu (subdodavatele). Zhotovitel v takovém případě ručí za své závazky vyplývající z této smlouvy, jako by plnění poskytoval sám.

- Objednatel je povinen zajistit pracovníkům zhotovitele po celou dobu trvání této smlouvy vzdálený přístup k Systému ze sídla zhotovitele a přístup k systému v sídle objednatele.

VI.

ZÁRUKA

- Zhotovitel poskytuje záruku na Systém po dobu 1 roku od převzetí díla objednatelem.

- Zhotovitel zaručuje, že Systém bude pracovat v souladu s dokumentací, kterou tvoří Implementační projekt a Help Systému.

- Vady je objednatel povinen reklamovat nejpozději do konce záruční doby písemnou formou. Oprávněně reklamované vady je zhotovitel povinen odstranit bezplatně bez zbytečného odkladu. Vadou se rozumí pouze nesoulad fungování Systému s předanou dokumentací.

- Zhotovitel neposkytuje záruku, pokud:

- nebyly dodrženy HW a SW podmínky uvedené v příloze této smlouvy,

- Systém byl objednatelem přeinstalován bez souhlasu zhotovitele,

- byly vinou objednatele poškozeny nebo zničeny konfigurační soubory Systému,

- byl počítač napaden virem,

- soubor/y nebo část/i souboru/ů v Systému byl vinou objednatele vymazán/y či zničen/y,

- došlo k závadě HW/SW komponenty nedodávané zhotovitelem.

VII.

PLATNOST, ÚČINNOST A UKONČENÍ SMLOUVY

- Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

- Smlouva se ukončuje z následujících důvodů:

- písemnou dohodou obou smluvních stran,

- odebráním licencí za podmínek uvedených v příloze Licenční ujednání,

- odstoupením od smlouvy v případě podstatného porušení smluvních povinností druhou smluvní stranou,

- jednostranným odstoupením od smlouvy jednou smluvní stranou v případě prokazatelného neplnění požadavků vyplývajících z této smlouvy druhou smluvní stranou po více než 60 dní,

- pokud dojde k zániku jedné ze smluvních stran bez právního nástupce.

- V případě ukončení smlouvy z důvodů na straně objednatele má objednatel povinnost uhradit zhotoviteli cenu poskytnutých a dosud nefakturovaných služeb se splatností 14 dní od jejich vyúčtování zhotovitelem.

- Poskytování služeb údržby Systému a podpory objednatele je možné ukončit i bez uvedení důvodu na základě písemné výpovědi podané kteroukoliv smluvní stranou. Výpovědní lhůta činí 3 měsíce a začíná běžet prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.

VIII.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Tato smlouva se řídí zákony České republiky a obě smluvní strany přijímají výlučnou pravomoc českých soudů.

- Změny a doplňky této smlouvy musí být učiněny formou písemného dodatku této smlouvy s výjimkou takových změn, jejichž mechanismus změny je popsán ve smlouvě (změna odpovědných osob, změna Implementačního projektu, změna objemu služeb apod.)

- Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží jeden z nich. Ve stejném počtu vyhotovení budou pořizovány i dodatky k této smlouvě.

- Účastníci této smlouvy prohlašují, že smlouvu uzavřeli po zralé úvaze, svobodně a vážně, nikým a ničím k tomu nenuceni. Zároveň prohlašují, že se detailně seznámili s textem smlouvy, včetně příloh, že rozumějí užívaným pojmům a že k textu smlouvy nemají žádných výhrad.

- Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost při výkonu finanční kontroly poskytovateli dotace a kontrolním orgánům z EU, nebo jiným oprávněným kontrolním orgánům, neboť zakázka je spolufinancována z veřejných zdrojů.

IX.

PŘÍLOHY

Příloha Postup implementace

Příloha Popis údržby

Příloha Popis podpory

Příloha Licenční ujednání

Příloha Odpovědné osoby

Příloha HW a SW podmínky

V ........ dne ........						V Děčíně dne

| ....... ....... |  | BOHEMIA CARGO s.r.o. Ing. Jan Kučera, jednatel |
| --- | --- | --- |

PŘÍLOHA

POSTUP IMPLEMENTACE

- Jednotlivé kroky implementace jsou přehledně uvedeny v následující tabulce a podrobněji popsány v následujících odstavcích této přílohy.

|  | Krok implementačních prací | Termín | Zodpovídá |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Příprava HW a SW prostředí | před zahájením projektu | Objednatel |
| 2. | Příprava datových zdrojů dle IP | před zahájením projektu | Objednatel |
| 3. | Kontrola správnosti datových zdrojů | před zahájením projektu | Objednatel |
| 4. | Zahájení projektu | dohodou v Zápise z jednání | Oba |
| 5. | Instalace Systému | do 1 týdne od zahájení projektu | Zhotovitel |
| 6. | Nastavení Datového skladu |  | Zhotovitel |
| 7. | Ověření datových zdrojů |  | Zhotovitel |
| 8. | Kontrola správnosti Datového skladu |  | Zhotovitel |
| 9. | Školení pro ověření Datového skladu |  | Zhotovitel |
| 10. | Předání Datového skladu k ověření | do 5 týdnů od zahájení projektu | Zhotovitel |
| 11. | Ověření Datového skladu | do 2 týdnů od předání k ověření | Objednatel |
| 12. | Nastavení Controllingu |  | Zhotovitel |
| 13. | Kontrola správnosti Controllingu |  | Zhotovitel |
| 14. | Školení pro ověření Controllingu |  | Zhotovitel |
| 15. | Předání Controllingu k ověření | do 3 týdnů od předání etapy Datového skladu k ověření | Zhotovitel |
| 16. | Ověření Controllingu | do 1 týdne od předání k ověření | Objednatel |
| 17. | Odstranění vad díla | ihned po ověření | Zhotovitel |
| 18. | Školení uživatelů |  | Zhotovitel |
| 19. | Převzetí díla | do 1 týdne po odstranění vad | Objednatel |
| 20. | Rutinní provoz | Ihned po převzetí díla |  |

- Krok 1. Příprava HW a SW prostředí

Objednatel je povinen před zahájením projektu připravit HW a SW prostředí, tedy splnit HW a SW podmínky uvedené v příloze této smlouvy, včetně vzdáleného přístupu pro pracovníky zhotovitele. O připravenosti HW a SW prostředí informuje zhotovitele včetně zpřesnění parametrů oproti HW a SW podmínkám.

- Krok 2. Příprava datových zdrojů dle IP

Objednatel je povinen před zahájením projektu připravit datové zdroje dle Implementačního projektu. Objednatel odpovídá za správnou strukturu, věcnou správnost a úplnost takto předávaných dat včetně jejich souladu se zdrojovými informačními systémy a s jejich účelem v Systému.

- Krok 3. Kontrola správnosti datových zdrojů

Objednatel je povinen správnost datových zdrojů před zahájením projektu zkontrolovat vůči kontrolním podkladům (výstupy ze zdrojových systémů, kontrolní součty po obdobích apod.), které při zahájení projektu předá zhotoviteli, který vůči nim bude ověřovat správnost datových zdrojů, datových přenosů i naplnění datového skladu.

- Krok 4. Zahájení projektu

Datum zahájení projektu bude uvedeno po dohodě obou stran v Zápise z jednání. Zhotovitel má právo ověřit si před zahájením projektu, že objednatel má připravené HW a SW prostředí a datové zdroje a má právo odmítnout zahájení projektu, pokud zároveň sdělí objednateli, jaké vady obsahují tyto přípravy.

Zhotovitel bude v Harmonogramu projektu přiřazovat milníky projektu ke konkrétním datům v závislosti na plnění předcházejících termínů. Aktualizovaný harmonogram bude přílohou Zápisů z jednání. Zhotovitel má právo adekvátně posunout termíny v případech, kdy objednatel neplní termíny ve své odpovědnosti.

- Krok 5. Instalace Systému

Zhotovitel odpovídá za provedení serverové části instalace Systému na objednatelem připravené HW a SW prostředí. Zhotovitel není povinen provádět instalaci Systému, pokud objednatel nepřipravil správné HW a SW prostředí dle HW a SW podmínek uvedených v příloze této smlouvy a má nárok na posun navazujících termínů z důvodů na straně objednatele. Zhotovitel dále zpřístupní objednateli instalační média a postup pro instalaci pracovních stanic. Po instalaci předá objednateli Protokol o instalaci, který bude obsahovat informace o způsobu instalace, nastavených parametrech a vlastnostech nastaveného HW a SW prostředí.

Zároveň s instalací Systému zhotovitel nainstaluje také monitorovací software GAMON, pokud bude pro monitoring využit.

- Krok 6. Nastavení Datového skladu

Zhotovitel odpovídá za správné nastavení Datového skladu dle Implementačního projektu. Nastavení Datového skladu musí obsahovat:

- nastavení datových struktur definovaných v Implementačním projektu, tedy tabulek datového skladu, funkčních oblastí, vazebních tabulek, dimenzí, OLAP kostek nebo tabular modelu,

- a nastavení datových přenosů (datových pump) čerpajících data z objednatelem připravených datových zdrojů.

Nastavení Datového skladu tedy umožňuje zahájit plnění Systému daty a ověřování správnosti načtení dat.

- Krok 7. Ověření datových zdrojů

Zhotovitel v průběhu nastavování Datového skladu ověřuje správnost datových zdrojů, tj. kontroluje správnou strukturu, věcnou správnost a úplnost připravených datových zdrojů vůči kontrolním podkladům, které obdržel od objednatele. Zhotovitel bezodkladně informuje objednatele o jejich vadách. Objednatel je povinen vady datových zdrojů bezodkladně opravit. Zhotovitel má nárok na posun termínu školení Datového skladu, pokud datové zdroje obsahují vady, které znemožňují zhotoviteli správné nastavení datových přenosů (datových pump).

Pokud v důsledku vad datových zdrojů nepostačuje na ověření správnosti datových zdrojů objem hodin uvedený v příloze Cena implementace, bude zhotovitel fakturovat navýšený objem hodin podle jejich skutečného čerpání.

Pokud nemohlo být provedeno školení Datového skladu a/nebo převzat Datový sklad k ověření v termínu dle harmonogramu projektu ani v přiměřeném náhradním termínu pouze z důvodu vad datových zdrojů v zodpovědnosti objednatele, má zhotovitel právo fakturovat část ceny vázané na tento milník. Zároveň má právo přerušit projekt do doby, než objednatel dodá správné datové zdroje. Po jejich dodání budou adekvátně posunuty navazující termíny projektu. Toto přerušení projektu i následný posun termínů musí být zaznamenané v Zápisu z jednání.

- Krok 8. Kontrola správnosti Datového skladu

Zhotovitel je povinen před školením Datového skladu provést kontrolu správnosti nastavení Datového skladu. Zhotovitel kontrolu správnosti provede podle Pokynů pro ověření Datového skladu, které při školení předá objednateli.

- Krok 9. Školení pro ověření Datového skladu

Zhotovitel provede školení Datového skladu. Školí se pouze uživatelé, kteří budou ověřovat správnost Datového skladu. Školena je pouze ta funkčnost, která je potřebná pro ověření Datového skladu. Při školení zhotovitel předá Implementační projekt v elektronické podobě, pokud byl aktualizovaný, a zároveň předá objednateli Pokyny pro ověření Datového skladu.

- Krok 10. Předání Datového skladu k ověření

Pokud Datový sklad během školení nevykazoval vady kategorií A a B bránící zahájení ověřování, je zhotovitel povinen předat a objednatel je povinen převzít Datový sklad k ověření. Předání Datového skladu k ověření musí být zaznamenáno v Zápise z jednání.

- Krok 11. Ověření Datového skladu

Objednatel odpovídá za ověření správnosti nastavení Datového skladu dle Pokynů pro ověření Datového skladu do termínu pro ověření Datového skladu. Při ověřování správnosti dat plněných do Datového skladu je nutné vždy rozlišit, zda nalezené vady jsou způsobeny vadami datových zdrojů v zodpovědnosti objednatele nebo vadami datových přenosů (pump) v zodpovědnosti zhotovitele.

Nalezené vady v zodpovědnosti zhotovitele objednatel bezodkladně zaznamenává do aplikace HelpDesk. Zhotovitel průběžně, v co nejkratší lhůtě, odstraňuje nalezené vady. V případě nalezení vady kategorie A nebo B bránící dalšímu ověřování, může být po dohodě obou stran prodloužen termín pro ověřování o dobu, po kterou nemohlo ověřování v důsledku této vady probíhat.

K termínu pro ověření Datového skladu se má za to, že objednatel ověřil Datový sklad dle Pokynů pro ověření Datového skladu a všechny nalezené vady zaznamenal do aplikace HelpDesk.

- Krok 12. Nastavení Controllingu

Zhotovitel odpovídá za správné nastavení Controllingu, čímž se rozumí nastavení všech dalších součástí řešení dle Implementačního projektu, které nebyly nastaveny v kroku Nastavení Datového skladu. Jedná se zejména o nastavení vazeb mezi funkčními oblastmi, workflow, tvorbu reportů, vstupních, plánovacích či editačních formulářů a dashboardů Power BI apod.

Přestože reporty, formuláře a dashboardy budou mít zadání v rámci Implementačního projektu, vždy je vhodné po jejich prvotním vytvoření doladit jejich konečnou podobu na společném jednání pracovníků zhotovitele a objednatele.

- Krok 13. Kontrola správnosti nastavení Controllingu

Zhotovitel je povinen před školením Controllingu provést kontrolu správnosti nastavení Controllingu. Zhotovitel kontrolu správnosti provede podle Pokynů pro ověření Controllingu, které při školení předá objednateli.

- Krok 14. Školení pro ověření Controllingu

Po odstranění vad Datového skladu, nastavení a kontrole správnosti Controllingu zhotovitel provede školení Controllingu. Školí se pouze uživatelé, kteří budou ověřovat správnost nastavení Controllingu. Školena je pouze ta funkčnost, která je potřebná pro ověřování. Při školení zhotovitel předá Implementační projekt v elektronické podobě, pokud byl aktualizovaný, a zároveň předá objednateli Pokyny pro ověření Controllingu.

- Krok 15. Předání Controllingu k ověření

Pokud Controlling během školení nevykazoval vady kategorií A a B bránící zahájení ověřování, je zhotovitel povinen předat a objednatel je povinen převzít Controlling k ověření. Předání Controllingu k ověření musí být zaznamenáno v Zápise z jednání.

- Krok 16. Ověření správnosti Controllingu

Objednatel odpovídá za ověření správnosti Controllingu dle Pokynů pro ověření Controllingu do termínu pro ověření Controllingu.

Nalezené vady v zodpovědnosti zhotovitele objednatel bezodkladně zaznamenává do aplikace HelpDesk. Zhotovitel průběžně, v co nejkratší lhůtě, odstraňuje nalezené vady. V případě nalezení vady kategorie A nebo B bránící dalšímu ověřování, může být prodloužen termín pro ověřování o dobu, po kterou nemohlo ověřování v důsledku této vady probíhat.

K termínu pro ověření Controllingu se má za to, že objednatel ověřil Controlling dle Pokynů pro ověření Controllingu a všechny nalezené vady zaznamenal do aplikace HelpDesk.

Je obvyklé, že v této fázi vznikají požadavky na uživatelské přizpůsobení reportů a formulářů, které není možné považovat za odstraňování vad. Je vhodné tyto požadavky realizovat na společném jednání pracovníků zhotovitele a objednatele.

- Krok 17. Odstranění vad díla

Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu po ověření Controllingu odstranit zbývající vady kategorie A a B zaznamenané v aplikaci HelpDesk do termínu pro ověření Controllingu.

- Krok 18. Školení uživatelů

Zhotovitel provede školení uživatelů. Cílem školení je vyškolit uživatele Systému, kteří se neúčastnili ověřování, případně doškolit ty, kteří se ověřování účastnili. Rozsah a průběh tohoto školení bude přizpůsoben požadavkům pracovníků objednatele. Školení uživatelů je vhodné uskutečnit v okamžiku, kdy jejich způsoby využívání Systému jsou kompletně připraveny. To může vyžadovat i realizaci uživatelských nastavení v zodpovědnosti objednatele. Z tohoto důvodu může být vhodné školení nebo jeho část uskutečnit až v rámci rutinního provozu.

- Krok 19. Převzetí díla

Pokud zhotovitel odstranil všechny vady kategorie A a B, je objednatel povinen do týdne podepsat Protokol o převzetí díla. Důvodem pro nepodepsání Protokolu o převzetí díla může být pouze to, že některé vady kategorie A nebo B zaznamenané v aplikaci HelpDesk do termínu pro ověření Controllingu nebyly odstraněny. Odstranění zbývajících vad provede zhotovitel v rámci údržby Systému, případně záruky.

Pokud objednatel do týdne po odstranění vad kategorie A a B zaznamenaných v aplikaci HelpDesk do termínu pro ověření Controllingu nepodepíše Protokol o převzetí díla a zároveň nesdělí zhotoviteli, jaké vady nebyly odstraněny, má se za to, že dílo bylo převzato, a zhotovitel má právo fakturovat část ceny vázané na tento milník.

Obě strany se mohou dohodnout na převzetí díla i v případě, že nebyly odstraněny všechny vady kategorie B zaznamenané v aplikaci HelpDesk do termínu pro ověření Controllingu. V tom případě bude dílo převzato s výhradami, které budou na Protokolu o převzetí díla uvedeny současně s dohodnutým postupem odstranění těchto výhrad.

- Krok 20. Rutinní provoz

Ihned po převzetí díla je zahájen rutinní provoz.

V rámci služeb podpory se zhotovitel zavazuje poskytovat objednateli na jeho žádost v počátcích rutinního provozu zvýšenou asistenci. Cílem by bylo zejména pomoci uživatelům s realizací uživatelských nastavení v jejich zodpovědnosti. Jedná se především o nastavení zbývajících reportů a jejich distribuci, plánovací scénáře, alerty apod. Využití asistenčních služeb umožní dříve zahájit užívání díla všemi očekávanými způsoby využívání.

Zhotovitel se zavazuje spolupracovat s objednatelem při přípravě a realizaci prezentace Systému TOP managementu objednatele, na které sami uživatelé Systému předvedou, jakým způsobem je zajištěno rutinní využívání Systému.

- Změny oproti Implementačnímu projektu musí být důsledně řízeny. Objednatel i zhotovitel mají právo kdykoliv v průběhu implementace Systému navrhnout realizaci změny oproti Implementačnímu projektu. Realizaci změny musí obě strany schválit jako rozhodnutí v Zápisu z jednání, který bude obsahovat také popis této změny. Zhotovitel rozhoduje o začlenění realizace této změny do postupu implementace a je povinen v případě potřeby aktualizovat harmonogram projektu. V případě, že by realizace změny měla významný dopad na termíny projektu, nebo zasahovala do již realizovaných částí Systému, má zhotovitel právo posunout realizaci takovéto změny na období po akceptaci díla.

Zhotovitel je povinen schválené změny zapracovat do aktualizované nové verze Implementačního projektu, který bez zbytečného odkladu předá objednateli. V případě, že zhotovitel rozhodne, že se jedná o větší změny s rozsáhlejším dopadem na znění Implementačního projektu, bude zhotovitelem před odsouhlasením a realizací těchto změn vypracována a oběma stranami schválena kompletní nová verze Implementačního projektu.

V případě realizace změn oproti Implementačnímu projektu má zhotovitel právo na fakturaci ceny za realizaci těchto změn. Součástí ceny za realizaci těchto změn bude i cena za jejich testování a za analýzu těchto změn a jejich popis v Implementačním projektu. Na požádání objednatele je zhotovitel povinen vyčíslit cenu za realizaci každé změny předem.

- Vadou se rozumí pouze nesoulad Systému s dokumentací, kterou tvoří aktuální Implementační projekt a Help Systému. Vady jsou tří kategorií:

- kategorie A - vada znemožňující užívání Systému; tj. provoz Systému musí být v důsledku vady zastaven. Neexistuje postup pro náhradní řešení vady. Obnova provozu Systému není možná zásahem v kompetenci pracovníků objednatele.

- kategorie B – vada významně omezující užívání Systému; tj. vada způsobuje významné problémy při provozu Systému, avšak umožňuje provoz významné části Systému, případně ji umožňuje při použití dočasného náhradního postupu nebo způsobu užívání.

- kategorie C - vada komplikující užívání Systému; vada způsobuje, že Systém se nechová v souladu s dokumentací, ale vada nepatří do kategorií A ani B.

PŘÍLOHA

POPIS ÚDRŽBY

Údržba (maintenance) Systému zahrnuje:

- HelpDesk – přístup do aplikace HelpDesk,

- Hotline - nárok na poskytování informací,

- Upgrade - nárok na upgrade Systému na vyšší verzi,

- Řešení incidentů - odstraňování vad, včetně nároku na patche s odstraněnými vadami.

HelpDesk

Po podpisu této smlouvy zajistí zhotovitel pro oprávněné pracovníky objednatele přístup do aplikace HelpDesk (login/heslo) a předá jim Pokyny pro používání aplikace HelpDesk (dále jen Pokyny). Aplikace HelpDesk je online a slouží pro hlášení incidentů, objednávání služeb a další komunikaci s objednatelem. Oprávnění pracovníci objednatele jsou povinni ji užívat způsobem uvedeným v obdržených Pokynech.

Hotline

Hotline se rozumí poskytování krátkých konzultací oprávněným pracovníkům objednatele prostřednictvím vzdálené komunikace. Konzultace jsou poskytovány v pracovní dny v pracovní době zhotovitele. Doba trvání jednotlivých konzultací by neměla přesáhnout několik minut. Pokud celková doba hotline konzultací z důvodů na straně objednatele významně překročí průměrně 1 hodinu měsíčně resp. 3 hodiny kvartálně, má zhotovitel nárok na proplacení těchto konzultací nad rámec hodiny měsíčně oceněných sazbou zhotovitele.

Upgrade

Upgradem se rozumí nárok objednatele na instalaci nových verzí a patchů Systému.

Novou verzí Systému se rozumí souhrn (build) všech souborů tvořících Systém, z nichž řada byla změněna oproti předcházející verzi v důsledku rozvoje funkčnosti Systému nebo umožnění jeho používání s novými verzemi integrovaného SW třetích stran (Windows, SQL Server a Excel).

Novým patchem (hotpatchem) se rozumí souhrn (build) všech souborů tvořících Systém, který oproti předcházejícímu buildu zahrnuje pouze změnu malé části Systému, jako důsledek opravy nebo optimalizace dané části Systému.

Instalaci nové verze provádí zhotovitel ve spolupráci s objednatelem. Zhotovitel má nárok na proplacení hodin strávených instalací nových verzí, ale nikoliv patchů. Vedoucí projektu obou stran si odsouhlasují termín, podmínky instalace a správnost provedení instalace v aplikaci HelpDesk.

Upgrade na vyšší verzi Systému je podmíněn splněním HW/SW podmínek této vyšší verze. Zhotovitel předá objednateli na jeho žádost aktuální HW/SW podmínky příslušné verze.

Zhotovitel není povinen poskytnout ve vyšší verzi Systému stejnou dílčí funkčnost jako v předchozí verzi, pokud to není možné z důvodů mimo zhotovitele, například v případě významných změn integrovaných nástrojů třetích stran, nebo pokud tato dílčí funkčnost byla nahrazena jiným způsobem, či jinou dílčí funkčností Systému s obdobným užitkem pro uživatele.

Změna prvního čísla v čísle verze vyjadřuje generační změnu, která může vyžadovat náročnější instalaci, případně i provedení reimplementace, která není předmětem této smlouvy. V případě generační změny tato smlouva garantuje převoditelnost dat funkčních oblastí, dimenzí a vazebních tabulek.  Uživatelské reporty, profily a jiná nastavení nemusí být převoditelná.

Zhotovitel garantuje, že v případě vzniku nové verze s generační změnou bude nadále nejméně po dobu 2 let od poskytnutí upgrade poslední verze před generační změnou poskytována údržba pro předcházející generační verzi.

Řešení incidentů

Řešením incidentů se rozumí příjem hlášení o vzniku incidentu prostřednictvím aplikace HelpDesk od oprávněných pracovníků objednatele a odstraňování vad Systému těmito zprávami oznamovaných.

Objednatel je povinen zaznamenávat incidenty do aplikace HelpDesk a akceptovat tam jejich vyřešení dle postupu uvedeného v obdržených Pokynech.

Vyřešením incidentu se rozumí oprava vady nebo poskytnutí přijatelného jiného řešení nebo návodu na dočasné obejití vady nebo rozhodnutí, že se nejedná o vadu nebo postoupení vady k vyřešení třetí straně (např. dodavatel HW, DB atd.), jedná-li se o incident vyvolaný nekorektním chováním komponenty dodané třetí stranou. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli, zda incident považuje za vadu či nikoliv.

Zhotovitel je povinen opravovat vady pouze u posledních distribuovaných verzí Systému. Pokud by objednatel hlásil vadu na starší verzi, je povinen nejprve přejít na poslední verzi Systému a zhotovitel je povinen opravovat vadu pouze tehdy, pokud trvá i na této verzi.

Vadou se rozumí pouze nesoulad Systému s dokumentací, kterou tvoří aktuální Implementační projekt a Help Systému. Vady jsou tří kategorií:

- kategorie A - vada znemožňující užívání Systému; tj. provoz Systému musí být v důsledku vady zastaven. Neexistuje postup pro náhradní řešení vady. Obnova provozu Systému není možná zásahem v kompetenci pracovníků objednatele.

- kategorie B – vada významně omezující užívání Systému; tj. vada způsobuje významné problémy při provozu Systému, avšak umožňuje provoz významné části Systému, případně ji umožňuje při použití dočasného náhradního postupu nebo způsobu užívání.

- kategorie C - vada komplikující užívání Systému; vada způsobuje, že Systém se nechová v souladu s dokumentací, ale vada nepatří do kategorií A ani B.

Kategorizaci vady provádí zhotovitel. O námitkách objednatele na kategorizaci problémů rozhodují vedoucí projektu podpory obou stran. V případě nedohody těchto pracovníků rozhoduje dohoda garantů projektu a s konečnou platností dohoda statutárních zástupců/ředitelů.

Zhotovitel se zavazuje zahájit práci na odstranění vady a odstranit vadu podle tabulky uvedené níže ve lhůtách počítaných od obdržení úplného hlášení o vzniku incidentu obsahujícího všechny potřebné informace o incidentu.

| kategorie vady | lhůty pro zahájení prací na odstranění vady | lhůty pro odstranění vady |
| --- | --- | --- |
| A | do 4 hodin | do 2 pracovních dnů |
| B | do 1 pracovního dne | do 5 pracovních dnů |
| C | do 3 pracovních dnů | nejpozději v dalším buildu |

Výše uvedené lhůty se počítají takto: Pokud bude incident úplně nahlášen do 12 hodin pracovního dne, počítá se od 12 hodin tohoto dne, pokud bude nahlášen po 12. hodině pracovního dne, počítá se od 8 hodin následujícího pracovního dne.

Výše uvedené lhůty se přiměřeně prodlužují, pokud dojde k přerušení prací na realizaci plnění po vzájemné dohodě obou smluvních stran, nebo při vzniku okolností, které smluvní strany nemohly odvrátit a ani je nemohly předvídat, nebo pokud objednatel nezajistí úplně a včas podmínky nezbytné pro plnění zhotovitele.

Výše uvedené lhůty platí pouze pro odstraňování reprodukovatelných vad, které lze nasimulovat a opakovaně dosáhnout při diagnostice vady objednatelem. Za nereprodukovatelné vady se považují vady vyskytující se nahodile, bez znatelné souvislosti s konkrétní aktivitou a nelze je opakovaně dosáhnout při diagnostice vady.

Pokud bude oprava vady řešena prostřednictvím zásahu do nastavení Systému pomocí vzdáleného přístupu, bude o tomto zásahu informován objednatel prostřednictvím aplikace HelpDesk.

V případě, že po nahlášení incidentu bude zhotovitelem zjištěno, že incident je způsoben nekorektním jednáním objednatele, má zhotovitel nárok na proplacení nákladů za zjištění příčiny incidentu ve výši násobku počtu hodin strávených zjišťováním příčiny incidentu a aktuální standardní sazby za člověkohodinu. Tyto náklady lze také uhradit čerpáním předplacených hodin v rámci služeb podpory objednatele.

Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokuty za nedodržení lhůty pro zahájení prací na odstranění vady / lhůty pro odstranění vady z důvodů výhradně na straně Zhotovitele:

a)	pro kategorii vady A 2500,- Kč za každý i započatý pracovní den prodlení

b)	pro kategorii vady B 500,- Kč za každý i započatý pracovní den prodlení

c)	pro kategorii vady C 100,- Kč za každý i započatý pracovní den prodlení

Objednatel však není oprávněn vyžadovat a zhotovitel není povinen zaplatit v jednom kvartálu vyšší smluvní pokuty za nedodržení lhůt, než je kvartální cena služby řešení incidentů.

PŘÍLOHA

POPIS PODPORY

Zhotovitel bude objednateli poskytovat služby podpory objednatele při užívání Systému.

Služby podpory jsou objednatelem objednávány a akceptovány prostřednictvím aplikace HelpDesk. Služby podpory se vykonávají zpravidla buď vzdáleně, nebo v sídle objednatele. Minimální doba služeb mimo sídlo zhotovitele jsou 4 hodiny vcelku.

CONTROLLINGOVÉ KONZULTACE

Cílem controllingových konzultací je rozvoj metodiky controllingu objednatele, tedy rozvoj v oblastech plánování, reportingu, kalkulací, analýzy odchylek, motivačního systému apod.

ASISTENČNÍ SLUŽBY

Asistenčními službami se rozumí služby, kterými se nemění nastavení Systému.

Těmito službami se rozumí například asistence při realizaci uživatelských nastavení Systému, při ověřování správnosti načítaných dat, při prvotním naplňování vazebních tabulek, při tvorbě uživatelských hierarchií dimenzí, při tvorbě reportů, včetně nastavení jejich rozesílání příjemcům či archivace, při tvorbě plánovacích či editačních formulářů, při ověřování správnosti uživatelských postupů apod.

ŠKOLENÍ

Zhotovitel se zavazuje nabízet pravidelná školení, která bude možné využít pro doškolování stávajících uživatelů, školení nových uživatelů, školení nových verzí a nových funkčností a také školení nástrojů třetích stran integrovaných se Systémem.

IMPLEMENTAČNÍ SLUŽBY

Implementačními službami se rozumí změny nastavení nebo rozšíření Systému.

Všechny změny v nastavení Systému musí být zaznamenány do nové verze Implementačního projektu. U objednávky Implementačních služeb v očekávaném rozsahu větším než 4 člověkodny musí být nová verze Implementačního projektu objednána, vytvořena a vedoucími projektu za obě strany odsouhlasena ještě před realizací změn.

SPRÁVA HW A SW PROSTŘEDÍ

Správou HW a SW prostředí se rozumí odstraňování problémů vzniklých v HW a SW prostředí a provádění činností s cílem jim předcházet, vždy se souhlasem objednatele.

Správa HW a SW prostředí zahrnuje:

- Instalace patchů SQL serveru, Windows Update

- Obnovu chodu služeb SQL serveru, služeb a jobů Systému

- Řešení nedostatku místa na disku bez navýšení kapacity

- Restart serverů a následná kontrola stavů

- Zastavení činnosti blokujících procesů

- Obnova DB Systému ze zálohy

Objednatel je povinen zajistit zhotoviteli přístupy a oprávnění k HW a SW prostředí umožňující realizaci dohodnutých služeb správy HW a SW prostředí.

PŘÍLOHA

LICENČNÍ UJEDNÁNÍ

- K užívání Systému je nutné poskytnutí serverové licence a uživatelských (CAL) licencí.

- Serverovou licenci je potřeba zakoupit vždy právě jednu pro každou instalaci Systému a její cena zohledňuje rozsah konkrétního projektu. Při navýšení rozsahu projektu může dojít i k adekvátnímu navýšení ceny serverové licence.

Uživatelské (CAL) licence jsou několika druhů – prohlížecí, plánovací, plná a vývojová.

Prohlížecí licence umožňuje pouze prohlížení pohledů a reportů připravených uživateli s plnou licencí.

Plánovací licence umožňuje kromě prohlížení pohledů a reportů také vstup dat přes pohledy a formuláře připravené uživateli s plnou licencí, vstup komentářů k pohledům a aktivní zapojení do workflow.

Plná licence umožňuje užívat všechny uživatelské funkčnosti Systému s výjimkou vývojových nástrojů, pro které je nutná vývojová licence.

Vývojová licence umožňuje upravovat nastavení řešení, tj. změny funkčních oblastí, proměnných, dimenzí, atributů atd. a nastavení jejich aktualizace z externích systémů nebo z jiné funkční oblasti.

- Počet zakoupených uživatelských (CAL) licencí je v Systému kontrolován oproti zaregistrovaným uživatelům a jejich právům. Jeden uživatel nesmí být přihlášen zároveň z více pracovních stanic. Objednatel musí disponovat licencemi k Microsoft SQL Serveru pro všechny uživatele Systému.

- Zhotovitel může objednateli odebrat licence písemnou výpovědí. Výpověď nabývá účinnosti dnem doručení. Zhotovitel může objednateli odebrat licence pouze za následujících podmínek:

- jestliže dojde k neoprávněnému šíření nebo distribuci Systému objednatelem,

- jestliže objednatel nezaplatí cenu nebo část ceny dle této smlouvy do 60 kalendářních dnů po lhůtě splatnosti příslušné faktury,

- pokud dojde ke zrušení nebo zániku společnosti objednatele,

- pokud bude objednatel popírat vlastnická práva zhotovitele k Systému.

- Při odebrání všech licencí z jakéhokoliv důvodu se objednatel zavazuje, že:

- vrátí veškerá originální instalační média a dokumentaci k Systému,

- zničí všechny kopie instalací a dokumentací k Systému v elektronické i papírové formě,

- ukončí veškeré používání Systému,

- písemně potvrdí provedení výše uvedených opatření.

- Objednateli udělené licence jsou nepřevoditelné. Objednatel nemá právo si pořizovat žádné kopie programů s výjimkou záložních kopií. Objednatel má právo užívat Systém pouze pro svoji potřebu.

- Objednatel bere na vědomí, že Systém je výlučným duševním vlastnictvím a obchodním tajemstvím zhotovitele a zavazuje se, že se nepokusí zpětně analyzovat ani jiným způsobem zpětně získat zdrojový tvar programů. Objednatel dále uznává, že tvůrcem programového vybavení je zhotovitel a získává touto smlouvou pouze práva zde specifikovaná.

- Objednatel souhlasí s tím, že zajistí přiměřená bezpečnostní opatření, aby se zabránilo nedovolenému využívání programů, jejich zkopírování, zcizení či použití třetí osobou.

- Obsah databáze je výlučným majetkem objednatele a zhotovitel není oprávněn jakkoliv s těmito daty zacházet bez svolení objednatele.

- Zhotovitel tímto uděluje objednateli výslovný souhlas s tím, aby pro svou vlastní potřebu provedl úpravy implementačního nastavení Systému dodaného zhotovitelem. Podmínkou provádění těchto úprav je zakoupení vývojové licence a absolvování příslušného školení. Smluvní strany shodně konstatují, že úpravou implementačního nastavení Systému objednatelem nevznikne nové dílo ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, ve znění pozdějších předpisů, ani ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel je oprávněn využívat upravené nastavení Systému výhradně pro svou vlastní potřebu, v souladu s ujednáními této smlouvy, a není oprávněn udělit oprávnění k jeho užívání žádné třetí osobě.

PŘÍLOHA

ODPOVĚDNÉ OSOBY

| Pozice | Jmenovaná osoba za objednatele | Jmenovaná osoba za zhotovitele |
| --- | --- | --- |
| Garant projektu |  |  |
| Vedoucí projektu |  |  |
| Klíčový uživatel |  |  |
| Správce Systému |  |  |
| Oprávněný pracovník pro služby podpory |  |  |
| Řešitelský tým |  |  |

Vedoucí projektu jsou za svoji stranu smlouvy odpovědni za plnění povinností uvedených v této smlouvě.

Vedoucí projektu obou stran jsou oprávněni podepisovat Protokoly a schvalovat Zápisy z jednání a Evidenci práce a dále v průběhu poskytování služeb podpory k objednávání a akceptaci služeb.

Garanti a vedoucí projektu za obě strany tvoří řídící výbor projektu. Vedoucí projektu jsou povinni průběžně informovat garanty o aktuálním stavu projektu. V případě sporných bodů je vedoucí projektu každé strany oprávněn a povinen svolat řídící výbor, který o sporných bodech rozhodne.

Smluvní strany se zavazují vzájemně informovat o případných změnách odpovědných osob. Tato změna bude následně dokumentována v Zápise z jednání.

PŘÍLOHA

HW A SW PODMÍNKY

DATABÁZOVÝ A APLIKAČNÍ SERVER

Hardware

Uvedené konfigurace předpokládají vyhrazení serveru pouze pro databázi. V případě, že budou na serveru provozovány další databáze, musí být konfigurace upřesněna na základě bližších informací o výkonu požadovaném těmito databázemi. Server může být jak fyzický tak virtualizovaný.

4 jádrový procesor, pro větší počet (10) současně pracujících uživatelů více procesorových jader, 32 – 48 GB RAM, ,

Diskové pole odpovídající datové propustnosti min. 1000 iops, doporučujeme použití SSD disků z důvodu výrazně vyšší propustnosti, 500 GB volné kapacity na diskovém poli.

Server zapojený do počítačové sítě, která je dostatečně dimenzována pro provoz aplikace typu klient-server (1000 Mb/s).

Software

- Windows server 2022, Windows server 2019, Windows server 2016,

- MS SQL server 2022, MS SQL server 2019, MS SQL server 2017, MS SQL server 2016, MS SQL server 2014

- Ostatní nastavení

- Zákazník je zodpovědný za řádné zálohování dat a umístění záloh mimo používaný server a diskové pole.

- V časovém harmonogramu musí být zohledněn dostatek času na provedení standardních chodů údržby MS SQL Serveru.

- S ohledem na nízké požadavky na výkon aplikačního serveru, může být aplikační server provozován na databázovém serveru. V takovém případě platí pro „společný“ server HW podmínky Databázového serveru, součet RAM obou serverů a s prostorem pro data aplikačního serveru (20 GB).

- KLIENT

- Hardware

- Více jádrový procesor min. 2 GHz.

- 8 GB RAM.

- 200 MB volných na disku,

- grafika min. 1024x768 (doporučeno vyšší), true color.

- Klient má dostatečně dimenzované (1000 Mb/s) síťové spojení na databázový a aplikační server

- Software

- Windows 11, Windows 10 v podporovaných verzích

- NetBIOS computer name musí odpovídat doporučené délce (1-15 znaků).

- MS Excel 2021x86 nebo 2021x64, 2019x86 nebo 2019x64, 2016x86 nebo 2016x64, 2013x86 nebo 2013x64, nebo Office 365* nainstalované na desktopu (online Office 365 nejsou podporovány) včetně doplňkových utilit

- .NET Framework 4.7.2 nebo vyšší.

- Prohlížeč Microsoft Edge (verze s jádrem Chromium), Chrome, Firefox.

- Připojení

Z klientské stanice musí být povolen:

- databázový přístup na relační i analytickou databázi,

- přístup k obrazu pro aktualizaci klienta (Web Service nebo sdílený disk),

- přístup k webové službě Správy reportů.

- Ostatní parametry pro servery a stanice

- Umístění serverů a stanic

Za předpokladu dodržení výše uvedených parametrů, může být umístění serverů a stanic libovolné např. servery v datovém centru, klienti na vzdálených pobočkách nebo naopak vše v jedné budově.

- Počítače v doméně

Pro využití funkčnosti analytických databází musí být servery, uživatel i jeho počítač přihlášeny do domény. Aplikaci je možné nasadit i tehdy, pokud je aplikační server nebo uživatelé v jiné doméně, než je doména databázového serveru. Podmínkou tohoto nasazení je propojení mezi doménami.

- Vzdálený přístup

Pro realizaci implementačních a asistenčních služeb, rychlé a efektivní řešení případných incidentů a realizaci požadovaných změn musí být po celou dobu projektu, včetně doby poskytování služeb údržby či podpory, umožněn trvalý vzdálený přístup k databázi a k aplikačnímu serveru. Objednatel je povinen poskytnout tento přístup bez nutnosti nákladů na straně zhotovitele, pokud se obě strany nedohodnou na zahrnutí těchto nákladů do ceny projektu. Předpokládá se poskytnutí přístupu pomocí VPN.

Po dobu poskytování služeb údržby a podpory je možné dohodnout se na vypínání tohoto přístupu. V tom případě musí objednatel předat zhotoviteli kontakty na určené zodpovědné osoby, které v případě potřeby možnost připojení na požádání zhotovitele obnoví. Doba, po kterou neměl zhotovitel tento přístup, se nezapočítává do požadovaných reakčních dob v rámci služeb údržby či podpory.