SMLOUVA  O  DÍLO č.

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (obč. z.)

Smluvní strany

Objednatel:

jméno:	VETROPACK MORAVIA GLASS, akciová společnost

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně,

oddíl B, vložka 501

adresa sídla:	Havlíčkova 180/18, CZ – 697 01 Kyjov

IČO: 	41505191

DIČ: 	CZ41505191
bank. spojení:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka Zlín,

číslo účtu:	51314018/2700

zastoupená:		Ing. Borisem Slukou, členem představenstva a

Ing. Milanem Kucharčíkem, členem představenstva

Oprávněný zástupce pro věcná jednání:

ve věcech obchodních: Ing. Peter Pekara, ředitel logistiky CZ+SK

Ing. Jarmila Ingrová, vedoucí nákupu CZ+SK

tel.: +420 518 733 351

e-mail: jarmila.ingrova@vetropack.com

ve věcech technických: Ing. Pavel Soukup, vedoucí techniky

Pavel Soukup technik

tel: +420 518 733 322

e-mail: pavel.soukup2@vetropack.com

a

Zhotovitel:

jméno:

adresa sídla:

IČ:

DIČ:

bank. spojení:

číslo účtu:

zastoupená:

Oprávněný zástupce pro věcná jednání ve věcech obchodních a technických:

Článek I. - Předmět smlouvy

1.	Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele dílo, jehož specifikace je uvedena v příloze této smlouvy – Specifikaci předmětu plnění.

2.	Zhotovitel zaručuje provedení díla tak, aby plnilo technické a technologické funkce a odpovídalo účelu smlouvy a minimalizovalo dopad díla na všechny složky životního prostředí.

3.	Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu, a to za podmínek 	stanovených ve smlouvě.

4.     Veškerá technická dokumentace a manuály (jakožto návody k obsluze a k programování)

ke všem zařízením musí být dodány v českém jazyce.

## Článek II. – Dodací lhůta a místo plnění

- Předmět smlouvy podle článku I. bude zhotovitelem dodán do místa objednatele nejpozději do 50 kalendářních týdnů ode dne podpisu smlouvy. Termín může být pozměněn na základě požadavků objednatele. Veškeré změny termínu musí být provedeny písemně.

- Místem plnění dodávky a montáže díla je areál VETROPACK MORAVIA GLASS, akciová společnost, Havlíčkova 180/18, CZ-697 01 Kyjov. Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním objednateli v místě plnění. Předání díla bude potvrzeno předávacím protokolem.

- Zhotovitel je povinen provést instalaci díla včetně uvedení do provozu (včetně dosažení požadovaného výkonu mytí) do ……* kalendářních dnů od předání pracoviště. *(doplní účastník dle své nabídky. Zadavatel požaduje, aby doba instalace v kalendářních dnech byla minimálně 14 a maximálně 28 kalendářních dnů od předání pracoviště.)

4.	Zhotovitel je povinen vyzvat po řádném dokončení díla objednatele k jeho převzetí v příslušném místě plnění.

5.	Zhotovitel se zavazuje, že na vlastní náklady zajistí odvoz veškerého odpadu vzniklého v souvislosti s vykonáváním díla podle této smlouvy. Zhotovitel zajistí také demontáž a ekologickou likvidaci stávající myčky.

#### Článek III. - Cena díla

- Smluvní strany se dohodly na ceně díla následovně:

celková cena za splnění předmětu smlouvy je:

Cena bez DPH     		……………………………

Sazba DPH   			……………………………

DPH				……………………………

Cena včetně			……………………………

slovy: ……………………………. bez DPH

2.	Cena se rozumí včetně balení a dopravy DAP VETROPACK MORAVIA GLASS, akciová společnost, Havlíčkova 180/18, CZ-697 01 Kyjov.

3.	Ve výše uvedené ceně není obsažena DPH (daň z přidané hodnoty) ve smyslu platného zákona o dani z přidané hodnoty. Objednatel uhradí DPH v zákonné výši dle platných právních předpisů. Tyto ceny jsou pevné a nepodléhají žádným změnám.

4.	Případné rozšíření díla (vícepráce) nad dohodnutý rozsah podle čl. I. této smlouvy bude provedeno písemným dodatkem k této smlouvě včetně zvýšení ceny díla podepsaným oběma smluvními stranami této smlouvy.

- Pokud dílo nebude realizováno dle dohodnutého rozsahu podle čl. I. této smlouvy, bude cena snížena písemným dodatkem k této smlouvě s přihlédnutím na již objednané subdodávky.

Článek IV. – Sankce

1.	Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu ukončení díla dle článku II. této smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny díla za každý započatý den prodlení, maximálně však do výše 10 % ceny díla.

2.	Objednatel se zavazuje, že v případě prodlení s úhradou faktur, uhradí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % denně z dlužné částky za každý započatý den prodlení, maximálně však do výše 10 % ceny díla. Tato smluvní pokuta nahrazuje úroky z prodlení a v případě, že k prodlení s placením faktur dojde, bude zhotovitel požadovat pouze smluvní pokutu.

3.	Při prodlení zhotovitele s vyklízením pracoviště a ve sjednané lhůtě, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 2.000,-- CZK za každý den prodlení.

4.	Při opakovaném závažném porušení povinností vyplývajících z platné legislativy ve vztahu k BOZP, plánu BOZP nebo při neodstranění závad zjištěných koordinátorem BOZP v místě provádění díla v daném termínu, je objednatel oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- CZK (slovy pět tisíc korun českých). Tuto smluvní pokutu je zhotovitel povinen objednateli uhradit do 14-ti dnů od doručení rozhodnutí o jejím uložení.

5.     Případným uplatněním smluvních pokut, které se v této smlouvě vyskytují, není dotčen 	nárok smluvních stran na úhradu vzniklých škod či ušlého zisku. Smluvní pokuta se na 	náhradu škody a ušlého zisku nezapočítává.

#### Článek V. - Balení zásilky

1.		Zhotovitel se zavazuje jednotlivé dodávky díla odeslat v takovém obalu, který je obvyklý v zemi výrobce pro tento druh zboží a který zajišťuje jeho ochranu proti poškození při přepravě.

#### Článek VI. - Platební podmínky

  - Celková cena uvedená v článku III. této smlouvy bude placena na základě následujících podmínek:

- 30 % z celkové ceny díla na základě bankovní záruky, která musí být objednatelem odsouhlasena a platná do konce měsíce následujícího po předání díla bez vad a nedodělků. Tato faktura je splatná do 30 dnů a bude vystavena ke dni podpisu smlouvy.

- 50 % z celkové ceny díla před dodáním nového zařízení na místo objednatele na základě bankovní záruky, která musí být objednatelem odsouhlasena a platná 45 dnů po podpisu dokumentu CMR. Tato faktura je splatná do 60 dnů.

Tato faktura bude zaslána 60 dní před datem FAT a bude uhrazena po podpisu FAT-protokolu. Po obdržení platby dodavatel zařízení odešle.

FAT znamená stroj v plném provozu po dobu nejméně 2 hodin.

- 10 % z celkové ceny díla po oboustranně podepsaném protokolu o převzetí do zkušebního provozu (SAT-doklad), včetně dosažení požadovaného mycího výkonu. Tato faktura je splatná do 30 dnů. Tato faktura bude vystavena po podpisu SAT-dokumentu.

- 10 % z celkové ceny Díla po oboustranně podepsaném Protokolu o převzetí (= vyřešení Punch list). Tato faktura je splatná do 30 dnů. Tato faktura bude vystavena po podpisu Protokolu o převzetí.

Podkladem pro zaplacení ceny je faktura, která bude splňovat náležitosti daňového a účetního dokladu. Zejména bude obsahovat:

- DIČ objednatele a zhotovitele

- označení faktury, její číslo a lhůtu splatnosti

- datum vystavení

- datum uskutečnění zdanitelného plnění konečné faktury

- jméno a sídlo zhotovitele a objednavatele

- označení peněžního ústavu a číslo účtu zhotovitele

- číslo smlouvy a objednávky

- fakturovanou částku

  - Zhotovitel je povinen vystavit fakturu – daňový doklad bez zbytečného odkladu po datu uskutečnění zdanitelného plnění. Zdanitelná plnění nastávají dnem podpisu předávacího protokolu a protokolu o ukončení zkušebního provozu zástupci obou dvou stran.

  - Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli přede dnem splatnosti bez zaplacení fakturu, která nemá výše uvedené náležitosti nebo má jiné závady v obsahu s uvedením důvodu vrácení. Zhotovitel je povinen podle povahy závad fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti.

- Platební povinnosti objednatele se pokládají za splněné dnem odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

Článek VII. - Součinnost smluvních stran

  - Zhotovitel svou činností nebude omezovat provoz závodu VETROPACK MORAVIA GLASS, akciová společnost, Havlíčkova 180/18, CZ-697 01 Kyjov. Veškeré práce bude zhotovitel provádět tak, aby nedošlo ke znečištění, znehodnocení či jiné újmě závodu objednatele. Objednatel umožní po dobu provádění prací užívání sociálního zařízení, závodního stravování za úhradu a v případě nutnosti použití lékařské pomoci v závodě VETROPACK MORAVIA GLASS, akciová společnost, Havlíčkova 180/18, CZ-697 01 Kyjov.

  - Objednatel poskytne manipulační techniku včetně obsluhy na dobu nezbytnou k přesunu zařízení.

  - Zhotovitel si je vědom toho, že pracuje v prostorách objednatele, který je výrobcem obalového skla pro potravinářství a zavazuje se, že bude dodržovat interní přepisy VETROPACK MORAVIA GLASS, akciová společnost, Havlíčkova 180/18, CZ-697 01 Kyjov týkající se hygieny, bezpečnosti a ochrany zdraví a požární ochrany (Příloha č. 4), se kterými budou zaměstnanci zhotovitele před zahájením prací seznámeni. Toto potvrdí zaměstnanci zhotovitele svým podpisem na formuláři, vyhotovený závodem VETROPACK MORAVIA GLASS, akciová společnost, Havlíčkova 180/18, CZ-697 01 Kyjov. Zhotovitel odpovídá za ochranu zdraví a bezpečnost svých zaměstnanců při vykonávání předmětu díla. V případě, že některý ze zaměstnanců zhotovitele poruší předpisy objednatele, zhotovitel zajistí jeho okamžitou výměnu.

  - V případě, že budou práce, z nichž je dílo tvořeno, prováděny v prostředí, pro něž je zapotřebí zvláštních bezpečnostních opatření, je objednatel povinen tato opatření zhotoviteli zajistit.

Jedná se zejména o:

      - instalaci ochranných opatření při provádění prací, kde je nebezpečí výbuchu, v bezprostřední blízkosti elektrických zařízení a vedení pod napětím

      - zajištění protipožárních opatření v souladu s bezpečnostními předpisy, zvláště výkon dozoru po dobu 8 hodin po sváření podle ČSN 050601

      - přeškolení zaměstnanců zhotovitele z BOZP a PO na místní poměry.

  - Objednatel předá zhotoviteli všechny technické podklady nutné ke zhotovení díla.

(např. připojení požadovaných energií – tlakový vzduch, voda, elektřina)

  - Objednatel umožní zhotoviteli provést montáž na předmětu díla.

  - Objednatel zajistí po dobu zkoušení oživení a uvedení do provozu trvalý technologický dozor.

  - Zhotovitel odpovídá za dodržování bezpečnostních a požárních předpisů při provádění prací, které tvoří nedílnou součást této smlouvy jako Podmínky dodržování předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP), požární ochrany (dále jen PO), ekologie a bezpečnosti potravin při provádění dodavatelských prací ve VETROPACK MORAVIA GLASS, akciová společnost, a rovněž hradí veškeré pokuty a poplatky způsobené činností zhotovitele.

#### Článek VIII - Záruka a předání a převzetí díla

- A. Záruky a reklamace

1.	Zhotovitel odpovídá za řádné a včasné plnění závazků vyplývajících z této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo odpovídající účelu smlouvy v souladu s právními předpisy a závaznými technickými normami.

2.	Zhotovitel ručí v souladu s § 2113 - § 2117 obč. z. za kvalitu dodaného zařízení, za odborné provedení, konstrukci a funkčnost dodaného zařízení přesně 	podle podmínek této smlouvy. Zhotovitel ručí za kompletnost, správnost a odborné provedení své technické dokumentace, dále ručí za správné a odborné provedení montážních prací a za odborné uvedení dodaného zařízení do provozu.

3.	Zhotovitel poskytne záruku 24 měsíců na dodané díly dle záruční doby výrobce, na opotřebitelné díly s předpokládanou dobou životnosti méně než 24 měsíců se záruka nevztahuje.

4.	Pokud objednatel během záruční lhůty zjistí, že dodané dílo nebo jeho některá část jsou vadné, či jinak neodpovídají podmínkám této smlouvy, zhotovitel se zavazuje ihned odstranit vzniklou závadu, a to buď opravou vadné části, nebo její výměnou na své náklady. Pokud zhotovitel neodstraní včas (tj. do 3 dnů po oznámení závady) vzniklou závadu, má objednatel právo závadu odstranit sám na náklady zhotovitele. V případě opravy či náhrady vadných částí bude záruční lhůta prodloužena o dobu, během níž vzhledem k závadě nebylo zařízení využíváno.

- Záruka se nevztahuje na závady a škody vzniklé neodborným zásahem uživatele a na škody a závady vzniklé vnějšími neodvratitelnými událostmi (tyto případy budou vždy vzájemně odsouhlaseny). Záruka se rovněž nevztahuje na materiál a technologické postupy, které poskytl objednatel.

B.     Uvedení díla do provozu a předání a převzetí díla

  - Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno (§ 2604 obč. z). Uvedení do provozu bude provedeno po montáži. Pro řádný průběh uvedení díla do provozu a přejímky díla poskytne objednatel energie a personál. Po zprovoznění díla, bude dílo uvedeno do zkušebního provozu, o čemž bude sepsán Protokol o převzetí do zkušebního provozu. Zkušební provoz je dohodnut v délce 30 kal. dnů.

  - Po ukončení zkušebního provozu bude sepsán Protokol o převzetí do trvalého provozu, tímto bude dílo předáno, za předpokladu, že po celou dobu zkušebního provozu bude zařízení dosahovat minimální požadovanou kapacitu mytí proložek.

- Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad (§ 2605 odst. 1 obč.z.). Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě (§ 2615 odst. 1 obč. z.). Výhrady týkající se zjevných vad díla objednatel uvede při předání díla.

3.	Pokud se projeví nedostatky díla, za které nenese odpovědnost zhotovitel (např. personálu, energie apod.), budou uvedení díla do provozu a přejímka díla přerušeny a pokračovat budou po odstranění těchto nedostatků díla.

4.	V případě, že uvedení do provozu a přejímka budou přerušeny ze strany zhotovitele, budou uvedení do provozu a přejímka přerušeny a pokračovat budou po odstranění nedostatků.

5.	V případě, že uvedení do provozu a přejímka neproběhnou úspěšně ze strany zhotovitele, je zhotovitel povinen ihned po bezodkladném odstranění nedostatků opakovat uvedení díla do provozu a přejímku díla.

6.       Součástí předání díla bude proškolení veškeré obsluhy a údržby objednatele (pro 3

směnný provoz).

#### Článek IX. – Zajištění servisu

- Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatný záruční servis na dodané dílo za podmínek uvedených v tomto článku této smlouvy.

- Zhotovitel je povinen zabezpečit záruční servis na veškerý předmět plnění dle Specifikace předmětu plnění, a to tak, že veškerý servis a opravy musí započít nejpozději do ……* hodin od nahlášení vady (poruchy) objednatelem v pracovních dnech. Servis a opravy musí být zhotovitel přednostně schopen provádět v místě plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy.

- *(zadavatel požaduje, aby rychlost servisního zásahu byla maximálně 72 hodin od nahlášení vady Objednatelem)

- Za nahlášení vady je považováno telefonické oznámení a následně zaslání písemného (elektronicky prostřednictvím e-mailu) oznámení vady objednatelem. Tímto nahlášením se současně rozumí uplatnění reklamace podle čl. VIII. této smlouvy. V oznámení vady objednatel uvede popis vady nebo informaci o tom, jak se vada projevuje.

- Za započetí opravy je považováno reálné zahájení prací na nahlášené vadě.

- Kontaktní osoba Zhotovitele ve věcech servisu a oprav:

- Jméno a příjmení: 	……………………………….

Telefon: 	        	……………………………….

E-mail: 	        	……………………………….

- Zhotovitel se zavazuje provádět pro objednatele i pozáruční servis v období minimálně 10 let od instalace a mít k dispozici originální náhradní díly na předmět plnění díla.

- Zajištění pozáručního servisu a jeho podmínek bude předmětem samostatné servisní smlouvy.

#### Článek X. - Vyšší moc

1.	Smluvní strany budou osvobozeny od své povinnosti splnit své závazky podle této smlouvy částečně nebo zcela, když a pokud nesplnění takových povinností bude způsobeno okolnostmi vyšší moci. Za okolnosti vyšší moci se pokládají takové události, k nimž dojde během doby platnosti a účinnosti této smlouvy a které jsou neodvratné a nepředvídatelné, brání straně v plnění povinností podle této smlouvy, jako např. válka, přírodní katastrofy, povstání, povodně, požáry, epidemie, embargo, stávky, akty nebo činy státních orgánů, resp. třetích osob, nebo jakékoliv další okolnosti, ležící za hranicemi rozumné kontroly.

2.	Strana, která není schopna plnit své povinnosti v důsledku působení vyšší moci, je povinna neprodleně o tom informovat písemně druhou stranu a doložit písemně zdůvodnění výskytu okolností vyšší moci.

3.	Lhůta pro splnění povinností podle této smlouvy se posune úměrně k době, po kterou působily okolnosti vyšší moci a důsledky takového působení. Jestliže vliv vyšší moci potrvá více než tři měsíce, má kterákoliv strana právo jednostranně odstoupit od smlouvy, přičemž si strany navzájem vrátí, pokud je to možné, vše co bylo podle smlouvy splněno.

4.	Strana, která požádala o uznání vyšší moci, je povinna okamžitě informovat druhou stranu, jakmile účinek vyšší moci pominul.

5.	Smluvní strany této smlouvy se dohodly na tom, že v případě, že nastane okolnost, která představuje vyšší moc, nejsou smluvní strany oprávněny požadovat vůči druhé smluvní straně uhrazení ani smluvní pokuty, ani úroků z prodlení z důvodu prodlení této druhé smluvní strany při plnění povinností této druhé smluvní strany podle této smlouvy, pokud k takovému prodlení dojde právě v případě, že nastane okolnost, která představuje vyšší moc.

6.	Za vyšší moc se neuznávají okolnosti, které vznikly v době, kdy povinná strana byla již v prodlení s plněním svých závazků, nebo vznikla z jejích hospodářských poměrů.

Článek XI. - Patentová práva a autorská práva

1.		Zhotovitel odpovídá objednateli za to, že použitím díla nedojde k ohrožení či porušení práva třetích osob z průmyslového či jiného duševního vlastnictví.

2.		Zhotovitel tímto prohlašuje a potvrzuje, že zařízení, které je předmětem této smlouvy a nebo jeho součástí, nevykazují patentové nebo jiné právní závady a neporušují práva třetích osob.

3.		Objednatel se zavazuje, že nebude dále šířit předmět díla bez souhlasu zhotovitele a nepředá předmět díla jakékoliv třetí osobě mimo uživatele díla.

#### Článek XII. - Doložka o příslušnosti soudu

1.		Všechny spory, vyplývající z této smlouvy nebo v souvislosti s ní vzniklé, budou smluvní strany řešit především vzájemnou dohodou. Pokud by přesto nedošlo k dohodě, je ujednáno, že v případě sporu rozhodne soud, jehož příslušnost bude založena českým občanským soudním řádem. Smluvní strany přebírají současně závazek, že rozhodnutí příslušného soudu bezodkladně splní.

#### Článek XIII. - Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody

  - Nebezpečí škody na předmětu smlouvy o dílo přechází na objednatele až převzetím díla a podpisem Předávacího protokolu.

  - Vlastnické právo k dílu přechází ze zhotovitele na objednatele podpisem Zápisu o odstranění vad a nedodělků a úplným uhrazením ceny díla dle článku III. a VI. této smlouvy.

#### Článek XIV. - Náhrada škody a pojištění odpovědnosti za škodu

1.		Každá smluvní strana této smlouvy odpovídá za způsobenou škodu. Obě smluvní strany této smlouvy se zavazují vyvíjet maximální úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.

2.		Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících z právních předpisů, ČSN nebo jiných právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak tuto škodu nahradit v penězích. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

3.		Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel přesto učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést neprodleně nápravu a veškeré náklady s tím spojené uhradit.

4.		Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek v místě plnění.

5.		Zhotovitel se zavazuje uzavřít pojištění odpovědnosti za škodu a udržovat ho v platnosti po celou dobu provádění díla po celou dobu trvání záruční doby a to minimálně v hodnotě díla, které je předmětem této smlouvy.

6.		Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou při realizaci díla nebo v souvislosti s ním objednateli nebo třetím osobám podle obecně platných předpisů. Ve smyslu ust. § 2952 obč. z. se nahrazuje skutečná škoda a ušlý zisk. Za účelem krytí škod zhotovitel předloží objednateli při zahájení díla certifikát na pojištění odpovědnosti za škodu. Případnou škodu odstraní zhotovitel na vlastní náklady.

Článek XV. - Ostatní ujednání

1.	Smluvní strany se zavazují neprodleně informovat druhou smluvní stranu této smlouvy o skutečnostech, které znemožňují nebo podstatně omezují možnost plnění této smlouvy a z ní vyplývající závazky smluvních stran. Smluví strana, u které tyto skutečnosti nastaly, se zavazuje navrhnout druhé smluvní straně písemně způsob řešení vedoucí k jejich k odstranění takových skutečností.

2.	Smluvní strany se zavazují uchovávat v tajnosti všechny písemné, vizuální, ústní informace a poznatky o vývojově-technických výsledcích, provozních know-how, cenách, výrobních zkušenostech, patentech a technické dokumentaci, se kterými se seznámí u druhé smluvní strany, a tyto informace využívat výlučně k dosažení cíle předmětu této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že veškeré informace týkající se této smlouvy označují jako důvěrné, ve smyslu ust. § 1730 odst. 2 obč. z.

3.		Zhotovitel prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění této smlouvy a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. Osobní údaje, které jsou poskytnuty objednatelem  zhotoviteli za účelem plnění této smlouvy, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými právními předpisy České republiky, zejména v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (tzv. Nařízení GDPR). Objednatel dává zhotoviteli svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané smlouvy o dílo, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu objednatele s tímto zpracováním. Objednatel má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto osobním údajům.

4.	Zánikem platnosti či účinnosti této smlouvy z jakéhokoliv důvodu, nemohou být dotčena vzájemná plnění, pokud byla řádně poskytnuta a pokud již byla již akceptována dle této smlouvy před zánikem platnosti či účinnosti této smlouvy, ani práva a nároky z takových plnění vyplývající.

#### Článek XVI. - Závěrečná ustanovení

1.	Zhotovitel není oprávněn postoupit svá práva a povinnosti, závazky a pohledávky vyplývající z této smlouvy třetí straně bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

2.	Veškeré nároky vzniklé v souvislosti s plněním této smlouvy musí být uplatněny písemně.

3.	Veškeré změny a úpravy této smlouvy musí být provedeny formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami této smlouvy. Tyto dodatky se stávají nedílnou součástí této smlouvy.

4.	Práva a závazky vyplývající z této smlouvy včetně práva užití k předmětům duševního vlastnictví přecházejí na právní nástupce smluvních stran.

5.	Záležitosti touto smlouvou výslovně neupravené se řídí platnými a účinnými právními předpisy, které jsou součástí právního řádu České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

6.	Dle § 1765 obč. z smluvní strany tímto prohlašují, že na sebe podpisem této smlouvy berou nebezpečí změny okolností, a žádná ze smluvních stran tedy není oprávněna domáhat se po druhé smluvní straně anebo soudně obnovení jednání o této smlouvě z důvodu podstatné změny okolností zakládající hrubý nepoměr v právech a povinnostech smluvních stran. Tuto smlouvu tedy nelze měnit rozhodnutím soudu.

7.	Smluvní strany se dohodly, že § 577 obč. z. se nepoužije. Určení množstevního, časového, územního nebo jiného rozsahu v této smlouvě je pevně určeno autonomní dohodou smluvních stran a soud není oprávněn do smlouvy jakkoli zasahovat.

8.	Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží zhotovitel a dva objednatel.

9.	Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední stranou smlouvy.

10.	Smluvní strany této smlouvy posoudily obsah této smlouvy a neshledávají jej rozporným, což stvrzují svými podpisy. Tato smlouva byla uzavřena na základě jejich pravé a svobodné vůle obou smluvních stran po pečlivém zvážení všech stran rozhodných okolností.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1: Nabídka zhotovitele podaná v rámci výběrového řízení (archivovaná u objednatele)

##### Příloha č. 2: Podmínky dodržování předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP) požární ochrany (dále jen PO), ekologie a bezpečnosti potravin při provádění dodavatelských prací ve VETROPACK MORAVIA GLASS, akciová společnost (bude doplněno před podpisem smlouvy)

Příloha č. 3: Harmonogram prací (bude doplněno před podpisem smlouvy)

Příloha č. 4: Vzor bankovní záruky (bude doplněno před podpisem smlouvy)

Příloha č. 5: VMG-0102-01-FOR-003-CZ-Požadavky na dokumentaci k projektu (bude doplněno před podpisem smlouvy)

Příloha č. 6: Specifikace předmětu plnění

V Kyjově, dne: …………………… 			V ………..………., dne: ………………...

Za objednatele:					Za zhotovitele:

………………………………………….		…………………………………………….

Ing. Boris Sluka					……

člen představenstva

…............................................................

Ing. Milan Kucharčík

člen představenstva