**Smlouva o dílo**

Smluvní strany:

|  |  |
| --- | --- |
| Název | **S.O.K. stavební, s.r.o.** |
| IČO | 25548484 |
| DIČ | CZ25548484 |
| Sídlo | Střítež, Hrotovická - Průmyslová zóna 162, PSČ 67401  |
| Údaj o zápisu do OR | C 32535 vedená u Krajského soudu v Brně |
| Právní forma | společnost s ručením omezeným (112) |

 (dále jen „**Odběratel**“)

a

Název: [**BUDE DOPLNĚNO**]

Sídlo: [BUDE DOPLNĚNO]

IČO: [BUDE DOPLNĚNO]

DIČ: [BUDE DOPLNĚNO]

Údaj o zápisu do OR: [BUDE DOPLNĚNO]

Zastoupený: [BUDE DOPLNĚNO]

Plátce DPH: [ANO/NE]

Číslo účtu: [BUDE DOPLNĚNO]

(dále jen „Dodavatel“)

prohlašují, že jsou zcela způsobilí k právním úkonům a po vzájemné domluvě uzavírají tuto smlouvu:

1. **Předmět smlouvy o dílo**

Předmětem smlouvy je vytvoření podnikového informačního systému Odběratele, který je podrobně specifikovaný v příloze č. 2 této smlouvy (dále jen „**systém**“).

1. Definice pojmů:
* **Implementace** – služby směřující k nasazení systému u Odběratele a jeho uvedení do rutinního provozu.
* **Rutinní provoz –** provozování systému s ostrými daty Odběratele za servisní podpory Dodavatele.
* **Testovací provoz –** proces ověření stavu plnění provozem systému s kopií ostrých dat Odběratele za současného chodu původního informačního systému Odběratele za přítomnosti pracovníků Dodavatele, za účelem podpory zahájení rutinního provozu, včetně konzultací k objasnění nejasností provozu a metodického vedení.
1. V rámci plnění předmětu smlouvy se Dodavatel zavazuje:
* poskytnout Odběrateli potřebné uživatelské licence k používání a správě systému, a to včetně příslušné dokumentace v českém jazyce.
* realizovat kompletní implementaci systému spočívající zejména v jeho instalaci, zprovoznění na technických prostředcích Odběratele, v konfiguraci systému dle přílohy č. 2, v aplikaci požadované logiky datového toku v rámci systému, provedení testovacího provozu a vyškolení pracovníků Odběratele
* předat systém do rutinního provozu
* poskytovat Odběrateli podporu a provádět údržbu systému do 31.12.2026
1. **Místo plnění**
2. Místem plnění je sídlo Odběratele.
3. Dodavatel je oprávněn plnit tuto smlouvu i mimo sídlo Odběratele, umožňuje-li to povaha konkrétního plnění.
4. **Finanční ujednání smlouvy o dílo**
	1. Licence celkem [**BUDE DOPLNĚNO**] Kč
5. Implementace [**BUDE DOPLNĚNO**] Kč
6. Podpora a údržba [**BUDE DOPLNĚNO**] Kč/rok
7. Dopravné [**BUDE DOPLNĚNO**] Kč

 *K ceně bude připočtena DPH dle příslušných předpisů.*

1. **Platební podmínky**
	1. Cena licencí bude z 50 procent zaplacena po uzavření této smlouvy a po podepsání předávacího protokolu bude vystaven daňový doklad na zbylou částku.
	2. Cena Implementace bude z 50 procent zaplacena po uzavření této smlouvy a po podepsání předávacího protokolu bude vystaven daňový doklad na zbylou částku.
	3. Cena dopravného bude z 50 procent zaplacena po uzavření této smlouvy a po podepsání předávacího protokolu bude vystaven daňový doklad na zbylou částku.
	4. K předání systému do rutinního režimu, bude v roce nasazení do rutinního režimu fakturována poměrná část roční ceny smluvní údržby. Cena smluvní údržby na rok 2026 bude fakturována do 31. 1. 2026.
	5. Veškeré termíny splatnosti jsou 10 pracovních dnů od vystavení dokladu. Účastníci se vzájemně dohodli na tom, že Odběratel je povinen platit Dodavateli v případě prodlení se zaplacením jakékoliv částky dle této smlouvy dohodnutý úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení.
	6. Dojde-li ze strany Odběratele k prodlení s úhradou kterékoli platby dle této smlouvy po dobu delší 10 dnů, je Dodavatel oprávněn pozastavit veškeré práce až do jejího úplného zaplacení, aniž by se tím dostal do prodlení s předáním plnění. Dodavatel je povinen plnění svých povinností zahájit do 30 dnů ode dne úhrady dlužných částek. O dobu mezi datem splatnosti faktury a datem znovuzahájení plnění ze strany Dodavatele se prodlužují veškeré termíny plnění Dodavatele dle této smlouvy. Zároveň po tuto po nezaplacení nemá Dodavatel vůči Odběrateli žádné povinnosti.
	7. Právo na užívání plnění a jeho jednotlivých částí vzniká Odběrateli úplným uhrazením sjednané ceny. Nebezpečí vzniku škody přechází na Odběratele okamžikem předání plnění, resp. jeho jednotlivých částí.
	8. Celková výše úroků z prodlení pro Odběratele je limitována 30% ceny díla.
2. **Termínové plnění smlouvy**
3. Smluvní strany se dohodly na následujících termínech:

|  |  |
| --- | --- |
| Zahájení implementace | od data uzavření této smlouvy |
| Ukončení implementace | 30. červen 2025 |
| Předání do rutinního provozu | 1. červenec 2025 |

1. **Důvěrnost informací**
2. Obě smluvní strany berou na vědomí a uznávají, že se v průběhu plnění této Smlouvy setkávají s informacemi, které jsou důvěrné a tvoří součást obchodního tajemství jedné či obou smluvních stran a eventuálně jejich klientů a obchodních partnerů.
3. Obě Smluvní strany mohou poskytnout důvěrné informace pouze svým zaměstnancům, smluvním partnerům a dalším osobám pracujícím na činnosti specifikované v Předmětu smlouvy na základě smluvního vztahu se Dodavatelem. Tyto osoby však musí být vyrozuměny o povinnostech mlčenlivosti vyplývajících z této Smlouvy.
4. Pracovníci obou smluvních stran, jakož i jiné pověřené osoby, jsou povinny zachovávat mlčenlivost a nezveřejňovat data a informace o skutečnostech, majících povahu osobního, služebního či obchodního tajemství nebo o skutečnostech, jejichž zveřejnění nebo sdělení nepovolané osobě by mohlo přivodit druhé straně újmu, o nichž se dozvěděli při plnění úkolů vyplývajících z této Smlouvy. Tato povinnost mlčenlivosti platí ještě po dobu 3 let od podpisu této Smlouvy. Prokázané porušení tohoto závazku bude kvalifikováno jako podstatné porušení Smlouvy.
5. Smluvní strany se zavazují, že informace, které nejsou veřejně dostupné, poskytnuté jednou smluvní stranou druhé v rámci plnění Předmětu Smlouvy, budou po označení příslušnou stranou považovány za důvěrné.
6. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o veškerých skutečnostech, veřejně nepřístupných, o kterých se dovědí v souvislosti s touto Smlouvou, a to až do doby, kdy se tyto skutečnosti stanou obecně známými.
7. Výsledky provedených služeb podle této Smlouvy jsou plně v majetku Odběratele, který k nim má veškerá dispoziční práva pro jejich interní využití. Tím nejsou dotčena autorská práva Dodavatele, který je oprávněn myšlenky a postupy obecného charakteru, které neobsahují skutečnosti podléhající obchodnímu tajemství Odběratele, používat ve svých dalších řešeních pro třetí osoby.
8. Dodavateli je vyhrazeno právo autorské a práva duševního vlastnictví na veškerou dodanou dokumentaci a na veškerý vývoj nebo produkty vytvořené ze služeb poskytnutých Dodavatelem Odběrateli, včetně neomezených prodejních a propagačních práv.
9. Smluvní strany se zavazují postupovat vždy tak, aby neznevažovaly svá dobrá jména navzájem.
10. Obě strany souhlasí, že škoda vzniklá porušením tohoto odstavce bude poškozenou stranou vymáhána a v případě, že nedojde k dohodě, poškozená strana se má právo obrátit na soud.
11. **Obecné**
12. Pokud budou během plnění této smlouvy zjištěny skutečnosti, které nebylo možné před uzavřením této smlouvy s řádnou péčí předpokládat, a které mají vliv na plnění sjednaných termínů, sjednají smluvní strany nové termíny plnění.
13. Pokud budou během plnění této smlouvy zjištěny skutečnosti, které nebylo možné před uzavřením této smlouvy s řádnou péčí předpokládat, a na základě kterých bude možné smlouvu plnit jen za podmínky podstatného zvýšení nákladů na straně Odběratele nebo by plnění smlouvy vyžadovalo podstatně větší plnění či úsilí ze strany Dodavatele, než bylo ke dni uzavření této smlouvy důvodně předpokládáno, jsou smluvní strany oprávněny od této smlouvy odstoupit.
14. Ke změně termínů může dojít z důvodů vyšší moci (pandemie, živelné pohromy, apod.) aniž by to mělo za důsledek nedodržení dohodnutých termínů. Pakliže k této situaci dojde, smluvní strany dohodnou náhradní termíny.
15. V případě nedodržení termínů, z důvodů výhradně na straně Dodavatele, Dodavatel zaplatí Odběrateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý započatý den takového prodlení. Celková výše pokuty je limitována 30% ceny díla.
16. Jestliže Odběratel odstoupí od této Smlouvy v průběhu Implementace, Dodavateli vzniká nárok na proplacení vynaložených nákladů spojených s rozpracovanou Implementací.
17. Předání předmětu smlouvy o dílo je realizováno instalací, Odběratelovým ověřením a podpisem Předávacího protokolu.
18. Nehledě na jiná ustanovení této smlouvy, která by s ustanovením tohoto odstavce mohla být v rozporu, v případě, že dojde ze strany Odběratele k obchodnímu použití plnění nebo jeho části nebo k použití plnění nebo jeho části v rutinním provozu před jeho předáním, považuje se toto za úplné splnění předmětu této smlouvy tak, jako kdyby došlo k předání a převzetí plnění. Za obchodní použití plnění se nepovažuje jeho ověřování a testovací provoz.
19. Dodavatel může pověřit subdodávkou části díla své poddodavatele. V takovém případě se Dodavatel zavazuje nad celým předmětem této smlouvy realizovat dozorování a přebírá právní odpovědnost za správný průběh a výsledek veškerých prací.
20. Obě strany se zavázaly řešit veškeré sporné body vzájemnou dohodou a jednáním.
21. Tato smlouva o dílo je uzavřena dle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění a závazkové vztahy založené touto smlouvou, které v ní nejsou výslovně upraveny nebo jsou v rozporu s kogentními ustanoveními občanského zákoníku se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, Autorským zákonem a dalšími obecně závaznými právními předpisy
22. Dodavatel bere na vědomí, že je v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou ke spolupůsobení při výkonu finanční kontroly a zavazuje se poskytovat nezbytnou součinnost při provádění kontrol souvisejících s plněním této smlouvy ze strany pověřených orgánů (Ministerstva průmyslu, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy a EU).
23. Nedílnou součástí této smlouvy je:

Příloha č.1 – Specifikace licence

Příloha č.2 – Předimplementační analýza

|  |  |
| --- | --- |
| V………………….., dne …………………………**S.O.K. stavební, s.r.o.****…………………………………………………..……..**[doplní zadavatel] | V………………….., dne …………………………Firma: **[BUDE DOPLNĚNO]**……………………………………………Jméno: [BUDE DOPLNĚNO]Funkce: [BUDE DOPLNĚNO] |
|  |  |

Příloha č.1 – Specifikace licence

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Specifikace licence (název, popis)** | **Cena v Kč bez DPH za 1 přístup** | **Počet přístupů** | **Cena v Kč bez DPH celkem** |
| [**BUDE DOPLNĚNO**] | [**BUDE DOPLNĚNO**] | [**BUDE DOPLNĚNO**] | [**BUDE DOPLNĚNO**] |
| [**BUDE DOPLNĚNO**] | [**BUDE DOPLNĚNO**] | [**BUDE DOPLNĚNO**] | [**BUDE DOPLNĚNO**] |
| [**BUDE DOPLNĚNO**] | [**BUDE DOPLNĚNO**] | [**BUDE DOPLNĚNO**] | [**BUDE DOPLNĚNO**] |
| [**BUDE DOPLNĚNO**] | [**BUDE DOPLNĚNO**] | [**BUDE DOPLNĚNO**] | [**BUDE DOPLNĚNO**] |
| [**BUDE DOPLNĚNO**] | [**BUDE DOPLNĚNO**] | [**BUDE DOPLNĚNO**] | [**BUDE DOPLNĚNO**] |
| [**BUDE DOPLNĚNO**] | [**BUDE DOPLNĚNO**] | [**BUDE DOPLNĚNO**] | [**BUDE DOPLNĚNO**] |
| [**BUDE DOPLNĚNO**] | [**BUDE DOPLNĚNO**] | [**BUDE DOPLNĚNO**] | [**BUDE DOPLNĚNO**] |
| [**BUDE DOPLNĚNO**] | [**BUDE DOPLNĚNO**] | [**BUDE DOPLNĚNO**] | [**BUDE DOPLNĚNO**] |
| [**BUDE DOPLNĚNO**] | [**BUDE DOPLNĚNO**] | [**BUDE DOPLNĚNO**] | [**BUDE DOPLNĚNO**] |

*Pozn. Uchazeči použijí tolik řádek, kolik je třeba.*

|  |  |
| --- | --- |
| V………………….., dne …………………………**S.O.K. stavební, s.r.o.****…………………………………………………..……..**[doplní zadavatel] | V………………….., dne …………………………Firma: **[BUDE DOPLNĚNO]**……………………………………………Jméno: [BUDE DOPLNĚNO]Funkce: [BUDE DOPLNĚNO] |
|  |  |

Příloha č.2 – Předimplementační analýza

Předimplementační analýza (analýza implementace ERP systému v oblasti skladu a výroby) S.O.K stavební, s.r.o. tvořící součást zadávacích podmínek výběrového řízení **Upgrade ERP systému** **II** vyhlášeného v rámci realizace projektu „Zvýšení digitální úrovně ve společnosti S.O.K. stavební, s.r.o. (Digitální podnik – Výzva I.)“ spolufinancovaného z Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost, výzva Digitální podnik – digitální podnik – výzva I.

Tvoří volnou přílohu této smlouvy.

Příloha č. 3 Seznam poddodavatelů

|  |
| --- |
| Identifikační údaje poddodavatele |
| **Obchodní firma** | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |
| IČO | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |
| Sídlo | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |
| Plnění, které bude poddodavatel realizovat |
| [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |
| % podíl na celkové ceně zakázky |
| [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |
| Jedná se o poddodavatele, kterým dodavatel prokazuje splnění části kvalifikačních předpokladů? |
| [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |

*Pozn.: Tabulku užije účastník tolikrát, kolik poddodavatelů hodlá pří plnění veřejné zakázky využít.*

*Pokud účastník nebude využívat poddodavatele, uvede tuto skutečnost v této příloze.*

*Pokud účastníku nejsou poddodavatelé zatím známi, uvede tuto skutečnost v této příloze a uvede, jakou část plnění plánuje realizovat prostřednictvím poddodavatele.*

V [doplní účastník] dne [doplní účastník]

Název: [doplní účastník]

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*podpis*

Jméno a příjmení: [doplní účastník]

Funkce: [doplní účastník]