**Smlouva o vývoji a implementaci software***uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,   
ve znění pozdějších předpisů*

1. **Objednatel:**

**Faster CZ spol. s r.o.**

IČO: 607 22 266

sídlem: Jarní 1064/44g, Maloměřice, 614 00 Brno

zast. Ing. Miroslavem Ondrou, jednatelem

na straně jedné jako „**Objednatel**“

**a**

1. **Zhotovitel:**

IČO:

sídlem:

zast.      ,

na straně jedné jako „**Zhotovitel**“

uzavřeli dnešního dne, měsíce a roku, tuto

**smlouvu o vývoji a implementaci software:**

**I.  
Předmět smlouvy**

* 1. Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele vyvinout pro Objednatele software na míru a tento software implementovat v prostředí Objednatele, a závazek Objednatele tento software od Zhotovitele převzít a uhradit za něj Zhotoviteli odměnu, a to vše za podmínek uvedených v této smlouvě.
  2. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva má charakter smlouvy o dílo se specifickým nehmotným výsledkem – software.
  3. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je uzavřena jako výsledek výběrového řízení na zakázku *„Zvýšení digitální úrovně ve společnosti Faster CZ spol. s r.o. (digitální podnik – výzva I.) – ERP systém s Upgrady)“* vedeného dle Pravidel pro výběr dodavatelů v operačním programu technologie a aplikace pro konkurenceschopnost, verze 5, platná od 28. 4. 2025 a účinná od 1. 5. 2025 (dostupných zde <https://apiagentura.gov.cz/wp-content/uploads/2025/04/pravidla-pro-vyber-dodavatelu-op-tak.pdf>), neboť Objednatel má zájem financovat příslušnou část ceny za dodávku Software z dotačního programu „*Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost*“v rámci výzvy „*Digitální podnik – digitální podnik – výzva I.*“, číslo výzvy „*01\_24\_054*“.
  4. Dodavatel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy podrobně seznámil s podmínkami dotačního programu uvedeného v odst. 1.3. této smlouvy a zavazuje se poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost, aby byly veškeré platby provedené na základě této smlouvy uznatelnými náklady.

**II.  
Vývoj a implementace software**

* 1. Zhotovitel se zavazuje vyvinout pro Objednatele software, jehož přesná specifikace je uvedena v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy (dále jen „**Software**“ nebo „**Dílo**“).
  2. Objednatel a Zhotovitel se tímto výslovně dohodly, že Software specifikovaný v odst. 2.1. této smlouvy bude sloužit k následujícímu účelu:

Evidenci, správě a fakturaci poskytovaných služeb zákazníkům i k řízení vztahů s dodavateli. Modul musí podporovat uživatelské šablony služeb, správu smluv, automatizaci procesů a pokročilou konfigurovatelnost bez nutnosti zásahů do zdrojového kódu.

* 1. Zhotovitel se současně zavazuje implementovat Software specifikovaný v odst. 2.1. této smlouvy způsobem uvedeným v čl. IV. této smlouvy.
  2. Smluvní strany se dohodly, že Software bude dodán formou dodávek jednotlivých spolu souvisejících celků, kdy bude vytvořen harmonogram prací vedoucí k dodání jednotlivých funkcionalit, resp. modulů, Software a jeho nasazení do ostrého provozu.

**III.  
Práva a povinnosti smluvních stran**

* 1. Zhotovitel se zavazuje:
     1. provést Dílo dle této smlouvy – vývoj a implementaci Software, na své náklady a na svou zodpovědnost;
     2. postupovat při provádění Díla s odbornou péčí a v souladu s příslušnými právními předpisy a aktuálními technickými standardy;
     3. dbát na to, aby prováděním Díla nebyly porušeny žádné právní předpisy, zejména pak předpisy týkající se práva duševního vlastnictví;
     4. zajistit, aby on i jeho zaměstnanci dodržovali bezpečnostní opaření, o kterých budou Objednatelem informováni;
     5. informovat zaměstnance o bezpečnostních opatření sdělených Objednatelem;
     6. bez zbytečného odkladu informovat Objednatele o případných překážkách bránících řádnému provedení Díla a navrhnout Objednateli řešení těchto případných překážek;
     7. bez zbytečného odkladu upozornit Objednatele na zjevně nesprávný pokyn, přičemž Zhotovitel splní daný pokyn pouze, pokud na něm Objednatel trvá; v takovém případě Zhotovitel neodpovídá za škodu vzniklou v důsledku splnění takového pokynu;
     8. zajistit, aby při provádění Díla dle této smlouvy nebylo zasaženo do práv duševního vlastnictví třetích osob (zejm. do práva autorského);
     9. zajistit, aby byl oprávněn plně nakládat s díly svých zaměstnanců, spolupracujících osob (kontraktorů) a subdodavatelů, která budou použita při tvorbě Díla – Software.
  2. Objednatel se zavazuje:
     1. poskytnout Zhotoviteli a jeho zaměstnancům veškeré informace, podklady a dokumenty nezbytné pro plnění závazků Zhotovitele dle této smlouvy (dále jen „**Podklady**“), a poskytnout veškerou nezbytnou součinnost nutnou pro provedení Díla dle této smlouvy, a to vždy bez nezbytného odkladu, nejpozději však do deseti (10) pracovních dnů od výzvy Zhotovitele k poskytnutí informací, podkladů, dokumentů či jiné součinnosti; v případě prodlení Objednatele se splněním této povinnosti, se veškeré termíny plnění Zhotovitele prodlužují o dobu, po kterou trvaly překážky a okolnosti způsobující prodlení na straně Objednatele;
     2. zajistit Zhotoviteli a jeho zaměstnancům vhodné a bezpečné podmínky pro činnost, pakliže bude provádění Díla dle této smlouvy či jeho části činěno v prostorách Objednatele;
     3. uhradit Zhotoviteli sjednanou odměnu.
  3. Smluvní strany se budou vzájemně okamžitě informovat o veškerých nárocích třetích stran v souvislosti s porušením jejich práv, k nimž došlo v důsledku poskytování plnění podle smlouvy.

**IV.  
Místo implementace**

* 1. Smluvní strany se dohodly, že Software specifikovaný v odst. 2.1. bude implementován v prostředí Objednatele, které je specifikováno následovně:

1. Testovací a vývojové prostředí v podobě samostatné izolované instalace Odoo18, interní Gitlab repozitář, přístup pomocí šifrované VPN sítě s dvou faktorovou autentikací;
2. Produkční instalace Odoo18 pro finální nasazení výsledného softvéru dostupná až po odsouhlasení funkčnosti a dořešení všech případných připomínek k jednotlivým etapám vývoje (specifikované dále).
   1. Zhotovitel se přitom zavazuje, že Software bude kompatibilní s prostředím Objednatele, jakož i s dalšími programy Objednatele, o kterých byl Zhotovitel informován.

**V.  
Termín plnění**

* 1. Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude Objednateli předáváno v několika etapách dle předem schváleného harmonogramu.
  2. Harmonogram prací:

1. Etapa č. 1

Obsah prací: Modul č. 1 dle přílohy č. 1 této smlouvy.

Termín započetí prací: do 10 dnů od uzavření této smlouvy

Termín provedení: 40 dnů od zahájení práce na Etapě č. 1

1. Etapa č. 2

Obsah prací: Modul č. 2 dle přílohy č. 1 této smlouvy.

Termín provedení: 80 dnů od zahájení práce na Etapě č. 1

1. Etapa č. 3

Obsah prací: Implementace Modulu č. 1 a Modulu č. 2 na místo implementace dle odst. 4.1. této smlouvy, včetně akceptačního řízení dle čl. VI. této smlouvy

Termín provedení: 120 dnů od zahájení práce na Etapě č. 1

* 1. „Termínem“ dle odst. 5.2.5.2 této smlouvy se rozumí nejzazší termín provedení dané etapy, přičemž provedení (dokončení a předání) jednotlivých etap se řídí čl. VII. této smlouvy.
  2. Pro odstranění všech pochybností se smluvní strany dohodly, že se Zhotovitel zavazuje provést Dílo dle této smlouvy jako celek nejpozději do v termínu pro dokončení Etapy č. 3.

**VI.  
Předání díla – akceptační řízení**

* 1. Smluvní strany si sjednaly, že Dílo dle této smlouvy bude provedeno v jednotlivých etapách tak, jak jsou specifikovány v odst. 5.25.2. této smlouvy (dále jen „**Etapa**“).

Formální předání Díla jako celku však bude provedeno v rámci Etapy č. 3, přičemž postup dle tohoto článku této smlouvy se tak pro Etapu č. 1 a 2 neuplatní.

* 1. Akceptace Díla jako celku bude zahájena předložením každé Díla k Akceptačním testům v rámci Etapy č. 3 a zakončena akceptací Díla na základě písemného akceptačního protokolu (dále jen „**Akceptační řízení**“).
  2. Předložením Díla k Akceptačním testům se rozumí zpřístupnění Díla v prostředí Objednatele a písemná notifikace Objednateli o tomto zpřístupnění. Notifikací se rozumí informování Objednatele o zpřístupnění Díla i veškerých informací nezbytných ke zpřístupnění Díla a umožnění plného testování.
  3. Obsahem akceptačního řízení bude provedení akceptačních testů – zkoušky Díla, při kterých bude zkoumán soulad Díla s jeho specifikací dle přílohy č. 1 této smlouvy5.2 a přítomnost vad či nedodělků (dále jen „**Akceptační testy**“).

Akceptační testy provede Objednatel, k čemuž mu Zhotovitel poskytne veškerou nezbytnou součinnost.

* 1. Dílo nebo jeho část má vady, pokud nesplňuje požadavky dle této smlouvy.
  2. Vady (nesplnění požadavků dle této smlouvy) jsou kategorizovány podle následujících pravidel:

|  |  |
| --- | --- |
| **A** | Kritická vada vylučující užívání plnění nebo jeho důležité ucelené části, dodaný výstup nesplňuje povahu zadání, a/nebo v něm chybí podstatné části. |
| **B** | Dílčí vada omezující provoz nebo nedostatečně předaný výstup požadovaného plnění, vada, která způsobuje problémy při využívání a provozování plnění nebo jeho části, ale umožnuje provoz, nemá vliv na kvalitu dat a výsledky zpracování, a jí způsobené problémy lze řešit dočasně organizačními opatřeními. |
| **C** | Ostatní. |

* 1. Kategorii vady navrhuje Zhotovitel a potvrzuje Objednatel. V případě, že se strany nedohodnou, platí kategorie určená Objednatelem.
  2. Akceptační test, který prokazuje dokončení Díla, je splněn, pokud Dílo nevykazuje žádnou vadu kategorie „A“ a/nebo „B“.
  3. Objednatel se zavazuje Dílo akceptovat do patnácti (15) pracovních dnů od jeho předložení Zhotovitelem k Akceptačním testům dle odst. 6.3. této smlouvy (ať bez výhrad či s vytknutím vad) nebo odmítnout akceptaci z důvodu přítomnosti vad kategorie „A“ a/nebo „B“.
  4. Pakliže Dílo nebude ze strany Objednatele akceptováno, tak po odstranění všech vad kategorie „A“ a „B“ Zhotovitel opět přizve Objednatele k akceptaci Díla a postup Akceptačního řízení uvedený v této smlouvě se opakuje. Při opakování akceptačního řízení nedochází k posunutí termínu provedení Díla.
  5. Objednatel je oprávněn akceptovat Dílo, přesto že nesplňuje podmínky pro akceptaci dle odst. 6.9. této smlouvy. V takovém případě se Dílo považuje za předané. Tím není dotčena povinnost Zhotovitele odstranit vady a nedodělky Díla.
  6. Akceptační řízení je zakončeno akceptací Díla na základě písemného protokolu, jehož obsahem bude alespoň:
     1. identifikaci této smlouvy;
     2. předmět akceptace (specifikaci Díla);
     3. obsah akceptace (co bylo v rámci Akceptačního řízení předáno);
     4. závěr o akceptaci: bez výhrad / akceptace s výhradami / odmítnutí akceptace;
     5. v případě akceptace s výhradami / odmítnutí akceptace: popis vad a nedodělků Díla včetně jejich kategorizace dle odst. 6.6. této smlouvy;
     6. údaj o termínu odstranění vytknutých vad a nedodělků;
     7. datum zahájení Akceptačního řízení a datum podpisu Akceptačního protokolu.

(dále jen „**Akceptační protokol**“)

* 1. Akceptační protokol bude sepsán ve dvou (2) vyhotoveních s platností originálu každého z nich, a každá smluvní strana si ponechá jedno vyhotovení. Akceptační protokol bude vyhotoven jak v případě, že Objednatel Dílo akceptuje, tak i v případě, že Objednatel akceptaci Díla odmítne.
  2. Akceptace (předání) Díla je zakončena podpisem Akceptačního protokolu, ze kterého bude patrné, že Objednatel Dílo akceptoval (ať s vytknutím vad a/nebo nedodělků či bez výhrad).

Součástí předání Díla bude i předání veškerých zdrojových kódů k dílu a veškeré související dokumentace k Dílu.

* 1. Bude-li Dílo akceptováno s vadami a/nebo nedělky nebo pokud v souladu s odst. 6.9. této smlouvy nebude akceptováno, zavazuje se Zhotovitel odstranit tyto vady a/nebo nedodělky ve lhůtě nejpozději do patnácti (15) pracovních dnů od podpisu Akceptačního protokolu, pokud si smluvní strany v Akceptačním protokolu nesjednají lhůtu odlišnou. O odstranění vad a nedodělků bude pořízen samostatný předávací protokol.

**VII.  
Provedení Díla**

* 1. Smluvní strany se dohodly, že Etapu č. 1 a Etapu č. 2 budou považovat za provedenou (dokončenou a předanou) v okamžiku, kdy bude daná Etapa dokončena a bude plně zpřístupněna Objednateli (včetně zdrojových kódů).
  2. Dílo se považuje za provedené (dokončené a předané) v okamžiku, kdy dojde k akceptaci Etapy č. 3 postupem dle čl. VI. této smlouvy.

**VIII.  
Cena díla**

* 1. Cena Díla specifikovaného v čl. I. této smlouvy byla smluvními stranami sjednána ve výši

|  |  |
| --- | --- |
| **Cena bez DPH:** | **Kč** (slovy:       korun českých) |
| **DPH:** | **Kč** (slovy:       korun českých) |
| **Cena včetně DPH:** | **Kč** (slovy:       korun českých) |

* 1. Smluvní strany prohlašují, že cena sjednaná v odst. 8.1. této smlouvy je cena konečná a obsahuje veškeré náklady Zhotovitele na provedení Díla dle této smlouvy a to včetně odměny za všechna práva převedená nebo poskytnutá na základě této smlouvy. Cenu lze měnit pouze písemným dodatkem uzavřeným oběma smluvními stranami.
  2. Zhotovitel prohlašuje, že celková cena díla uvedená v odst. 8.1. této smlouvy byla určena na základě rozpočtu, který je jako příloha č. 2 nedílnou součástí této smlouvy.
  3. Pro případ, že v rámci provádění Díla vznikne potřeba víceprací, se smluvní strany dohodly, že ohledně takových víceprací bude uzavřen písemný dodatek k této smlouvě, přičemž za provedené vícepráce bude Zhotovitel účtovat Objednateli částku ve výši odpovídající cenové hladině za jednotku práce (člověkohodina – MH nebo člověkoden – MD) uvedenou v rozpočtu dle přílohy č. 1 této smlouvy.

„Člověkohodinou“ (či „Manhour“ či jen „MH“) se pro účely této smlouvy rozumí čas odpovídající práci průměrného pracovníka za 1 hodinu.

„Člověkodnem“ (či „Manday“ nebo jen „MD“) se pro účely této smlouvy rozumí čas odpovídající práci průměrného pracovníka za jeden pracovní den.

* 1. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH, a že k částkám odměny dle této smlouvy bude připočteno DPH v zákonné výši. Případně špatně vypočtená výše DPH jde plně k tíži Zhotovitele (tím není dotčena úprava výše DPH v případě změny sazby daně).

**IX.  
Platební podmínky**

* 1. Smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena Díla bude hrazena Objednatelem takto:

1. zálohu ve výši **8,00 %** z celkové ceny Díla se Objednatel zavazuje uhradit Zhotoviteli po započetí prací na Etapě č. 1;
2. zálohu ve výši **20,00 %** z celkové ceny Díla se Objednatel zavazuje uhradit Zhotoviteli po provedení Etapy č. 1;
3. zálohu ve výši **8,00 %** z celkové ceny Díla se Objednatel zavazuje uhradit Zhotoviteli po započetí prací na Etapě č. 2, ale ne dříve, než bude provedena Etapa č. 1;
4. zálohu ve výši **20,00 %** z celkové ceny Díla se Objednatel zavazuje uhradit Zhotoviteli po provedení Etapy č. 2;
5. zálohu ve výši **8,00 %** z celkové ceny Díla se Objednatel zavazuje uhradit Zhotoviteli po započetí prací na Etapě č. 3, ne však dříve, než bude provedena Etapa č. 1 a 2;
6. zálohu ve výši **20,00 %** z celkové ceny Díla se Objednatel zavazuje uhradit Zhotoviteli po provedení Etapy č. 3;
7. doplatek ceny díla ve výši **16,00 %** z celkové ceny Díla se Objednatel zavazuje uhradit Zhotoviteli po provedení Etapy č. 3 bez jakýchkoliv vad a nedodělků nebo po odstranění veškerých vad a nedodělků uvedených v akceptačním protokolu dle odst. 6.12. písm. 6.12.e) této smlouvy.
   1. Veškeré platby dle odst. 9.1. této smlouvy budou hrazeny na základě daňového dokladu – faktury se splatností třicet (30) dnů, kterou je Zhotovitel oprávněn vystavit, jakmile mu vznikne nárok na úhradu dané platby v souladu s odst. 9.1. této smlouvy.
   2. Faktura musí mimo náležitostí daňového dokladu obsahovat i informaci o rozsahu a předmětu plnění a odkaz na tuto smlouvu. Přílohou faktury bude listina prokazující splnění podmínek pro fakturací příslušné části Díla, a to:
8. v případě platby dle odst. 9.1. písm. a), c) a e) této smlouvy čestné prohlášení Zhotovitele o započetí prací na dané Etapě;
9. v případě platby dle odst. 9.1. písm. b), d) a f) této smlouvy akceptační protokol prokazující akceptaci dané Etapy;
10. v případě platby dle odst. 9.1. písm. g) této smlouvy akceptační protokol prokazující akceptaci Etapy č. 3 bez vad a nedodělků nebo akceptační protokol o odstranění všech vytknutých vad a nedodělků.
    1. Pokud faktura nebude obsahovat stanovené náležitosti dle této smlouvy a obecně platných právních předpisů, nebo bude věcně nesprávná, je Objednatel oprávněn vrátit ji ve lhůtě deseti (10) kalendářních dnů od jejího obdržení Zhotoviteli s uvedením příčiny, která je důvodem pro vrácení faktury. V takovém případě se zruší lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením bezvadné faktury Objednateli.
    2. Objednatel se zavazuje důvodně fakturované částky dle této smlouvy hradit řádně a včas, a to bezhotovostním převodem přímo na účet uvedený na dané faktuře.
    3. Fakturovaná částka se považuje za uhrazenou jejím připsáním na bankovní účet určený Zhotovitelem na faktuře.

**XI.  
Autorská práva**

* 1. Smluvní strany se dohodly, že pokud je součástí plnění dle této smlouvy Dílo (zejm. Software), které je chráněno jako autorské dílo (zejm. dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon)(dále jen „Autorské dílo“), pak úhradou části ceny Díla za příslušnou Etapu přechází na Objednatele veškerá majetková práva autorské k takovému Autorskému dílu, které jsou obsahem uhrazené Etapy, kdy je Objednatel oprávněn s takovým dílem nakládat v plném rozsahu, zejména je oprávněn:

1. udělovat licence k užívání Autorského díla;
2. majetková práva autorská k Autorskému dílu zcela nebo jen z části postoupit kterékoliv třetí osobě, a tato třetí osoba je dále oprávněna tato práva postoupit neomezeně dále, k čemuž poskytovatel dává podpisem této smlouvy výslovný souhlas;
3. Autorské dílo upravit, změnit či zpracovat, jakožto jej i dle svého uvážení spojovat s jinými programy;
4. bez omezení zasahovat do Autorského díla a dalších předaných materiálů, a je oprávněn je rozmnožovat neomezeným způsobem;
5. Autorské dílo užívat bez územního či účelového omezení, a to jakýmkoliv zákonem povoleným způsobem.
   1. V případě, kdy z jakéhokoliv důvodu nebude možné postoupit majetková práva autorská k Autorskému Dílu či jeho části, se smluvní strany dohodly, že v takovém výjimečném případě úhradou ceny Díla nabývá Objednatel oprávnění k výkonu práv duševního vlastnictví (licenci) k Autorským dílům, které jsou obsahem Díla (či jeho části, u které není možné postoupení majetkových autorských práv), tedy právo užívat Dílo – Software (či jeho část) jakožto předmět autorskoprávní ochrany jakýmkoliv zákonem povoleným způsobem.

Podmínky takové licence jsou pak následující:

1. Objednatel je v takovém případě oprávněn zejména:
   * 1. licenci k Autorskému dílu zcela nebo jen z části postoupit kterékoliv třetí osobě, a tato třetí osoba je dále oprávněna tuto licenci postoupit neomezeně dále, k čemuž poskytovatel dává podpisem této smlouvy výslovný souhlas;
     2. licenci zcela nebo postoupit na třetí osobu (udělit podlicenci), k čemuž Zhotovitel dává podpisem této smlouvy výslovný souhlas;
     3. Autorské dílo upravit, změnit či zpracovat, jakožto jej i dle svého uvážení spojovat s jinými programy;
     4. bez omezení zasahovat do Autorského díla a dalších předaných materiálů, a je oprávněn je rozmnožovat neomezeným způsobem;
     5. Autorské dílo užívat bez územního omezení.
2. Licence k Autorskému dílu je sjednána jako výhradní, kdy Zhotovitel nemá právo poskytnout licenci k předmětu licence třetí osobě po dobu, co tato licence trvá.

V této souvislosti Zhotovitel prohlašuje, že není jiná (třetí) osoba, která by byla oprávněna Autorské dílo užívat.

1. Zhotovitel není oprávněn užívat Autorské dílo po dobu trvání licence dle této smlouvy.
2. Objednatel není povinen vykonávat práva plynoucí z duševního vlastnictví k Autorskému dílu v rozsahu určeném touto smlouvou.
3. Licence dle této smlouvy je poskytnuta na dobu určitou, a to na dobu trvání příslušných majetkových práv k Autorskému dílu.
   1. Smluvní strany prohlašují, že cena postoupení majetkových práv autorských, potažmo i případné licence k Autorskému dílu, je již zahrnuta v ceně díla, jehož je Autorské dílo součástí. Smluvní strany prohlašují, že odměnu Zhotovitele za postoupení majetkových autorských práv, případně poskytnutí licence, považují za zcela přiměřenou.
   2. Smluvní strany se dohodly, že pokud mají být součástí Díla Podklady (zejm. v podobě grafiky či jiných právem chráněných statků) poskytuje Objednatel Zhotoviteli k Podkladům k okamžiku jejich předání a/nebo zpřístupnění oprávnění k výkonu práva užít Podklady, a to výlučně za účelem vytvoření Díla výhradně pro Objednatele (dále jen „**Licence k Podkladům**“).
   3. Licence k Podkladům se poskytuje jako nevýhradní, bezúplatná, teritoriálně a množstevně neomezená (celosvětová), pro užití Podkladů způsoby a v rozsahu potřebnými za účelem vytvoření a provozování Díla pro Objednatele, a to ode dne předání a/nebo zpřístupnění Podkladů Zhotoviteli na dobu, po kterou trvá tato smlouva, nejdéle však na dobu trvání majetkových práv k Podkladům.

Zhotovitel v tomto případě:

1. není oprávněn poskytnout podlicenci třetí osobě;
2. není oprávněn Licenci k Podkladům postoupit třetí osobě;
3. je výslovně oprávněn na základě Licence k Podkladům Podklady zveřejnit, upravovat, měnit, zpracovávat, spojovat je s jinými díly, zařazovat je do děl souborných, nebo je dokončovat, a to pouze za účelem vytvoření a provozování Díla pro Objednatele.

Toto ustanovení platí i pro jiné prvky chráněné jako duševní vlastnictví či ke kterým vykonává práva osoba odlišná od Objednatele, které jsou součástmi Podkladů.

**XI.  
Vady díla**

* 1. Práva a povinnosti smluvních stran plynoucí z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními zákona, zejména zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

**XII.  
Sankce**

* 1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny Díla za každý byť započatý den prodlení provedením každé jednotlivé Etapy v termínech dle odst. 5.2. této smlouvy, a to až do řádného dokončení té které Etapy.
  2. V případě, že Dílo (jako celek) nebude řádně provedeno ani do 31. 12. 2026, zavazuje se Zhotovitel uhradit Zhotoviteli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 25% ceny Díla.
  3. V případě, že Zhotovitel nedodrží lhůty pro odstranění vad a nedodělků dle odst. 6.15. této smlouvy, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení.
  4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody přesahující zaplacenou smluvní pokutu.
  5. Veškeré smluvní pokuty dle této smlouvy jsou splatné do pěti (5) dnů ode dne, kdy bude straně povinné doručena ze strany oprávněné písemná výzva k její úhradě. V případě, že se písemnou výzvu k úhradě smluvní pokuty nepodaří doručit straně povinné, je smluvní pokuta splatná do deseti (10) dnů ode dne, kdy byla písemná výzva k její úhradě podána stranou oprávněnou držiteli poštovní licence k doručení.

**XIII.  
Ukončení smlouvy**

* 1. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, když:
     1. je Zhotovitel v prodlení s provedením kterékoliv Etapy po dobu delší než třicet (30) dnů; a/nebo
     2. Zhotovitel vstoupí do likvidace; a/nebo
     3. bude pravomocně rozhodnuto o úpadku Zhotovitele.
  2. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, když:
     1. je Objednatel v prodlení s úhradou ceny Díla či její části po dobu delší než třicet (30) dnů; a/nebo
     2. Objednatel vstoupí do likvidace; a/nebo
     3. bude pravomocně rozhodnuto o úpadku Objednatele.
  3. Smlouva může být ukončena také:
     1. dohodou smluvních stran; a
     2. zánikem alespoň jedné smluvní strany bez právního nástupce;
     3. odstoupením z důvodů stanovených zákonem.
  4. Odstoupení od smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
  5. V případě, že bude kteroukoliv smluvní stranou odstoupeno od této smlouvy, zavazují se smluvní strany vypořádat svá vzájemná práva a povinnosti následovně:
     1. v případě odstoupení od této smlouvy nebo jejího zániku z jiného právního důvodu se smluvní strany zavazují vrátit si bez zbytečného odkladu do té doby vzájemně poskytnutá plnění, vyjma postupu dle písm. b) a c) tohoto odstavce. Při vrácení prostředků hrazených na cenu Díla je Zhotovitel povinen k jejich vrácení na účet, který bude sdělen pro tento účel Objednatelem;
     2. Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli veškeré dokončené nebo rozpracované části Díla - Etapy, včetně zdrojových kódů a veškeré související dokumentace ve stavu, v jakém se ke dni odstoupení nacházejí;
     3. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do patnácti (15) dnů ode dne odstoupení od smlouvy či jejího zániku z jiného právního důvodu provést vyúčtování a sdělit Objednateli část doposud neuhrazené ceny Díla za skutečně dokončenou část díla. Současně se Zhotovitel povinen doložit Objednateli oprávněnost výše účtované ceny Díla. Objednatel je následně povinen tuto část ceny Díla uhradit za podmínek stanovených touto smlouvou.
     4. povinnosti dle odst. 13.5. písm. b) a c) této smlouvy neplatí v případě, kdy část Díla ve stavu ke dni odstoupení od smlouvy nemá jako taková pro Objednatele žádnou užitnou ani ekonomickou hodnotu.

**XIV.  
Důvěrnost**

* 1. Smluvní strany prohlašují, že společně s touto smlouvou uzavřeli i Dohodu o mlčenlivosti, ve které je řešena ochrana důvěrných informací, které mohou být smluvním stranám při plnění této smlouvy zpřístupněny, přičemž tato Dohoda o mlčenlivosti je přílohou č. 3 této smlouvy.

**XV.  
Subdodavatelé**

* 1. Zhotovitel je oprávněn přenechat provádění Díla nebo jeho části třetí osobě (subdodavateli), avšak v tomto případě odpovídá za provedení díla, jako by jej prováděl sám.
  2. Zhotovitel se současně zavazuje, že zaváže veškeré subdodavatele ohledně bezpečnosti práce a ochrany důvěrných informací nejméně v takovém rozsahu, v jakém je sám vázán.
  3. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel je oprávněn a povinen plnit dodávku Díla nebo jeho části pouze prostřednictvím těch subdodavatelů, kteří jsou uvedeni v jeho nabídce v rámci výběrového řízení „*Zvýšení digitální úrovně ve společnosti Faster CZ spol. s r.o. (digitální podnik – výzva I.) – ERP systém s Upgrady)*“, a to v té části dodávky Díla, která byla uvedena v nabídce Zhotovitele.
  4. Zhotovitel bere na vědomí, že porušením povinnosti uvedené v odst. 15.3. této smlouvy Zhotovitel poruší podmínky zadávacího řízení a Objednatel je v takovém případě oprávněn od této smlouvy odstoupit a vybrat jiného dodavatele.

**XVI.  
Vyšší moc**

* 1. Smluvní strany se dohodly, že nebudou zodpovědné za nesplnění svých povinností z této smlouvy po dobu trvání vyšší moci, a za škodu, která tímto může vniknout.
  2. Za vyšší moc se pro účely této smlouvy považuje každá událost nezávislá na vůli smluvních stran, kterou smluvní strany nemohly při uzavření této smlouvy rozumně předvídat, a která znemožňuje plnění smluvních závazků z této smlouvy.

Za vyšší moc se považuje zejména, nikoliv však výlučně, přírodní katastrofa, požár, výbuch, silné vichřice, zemětřesení, záplavy, válka, stávka či jiné události, které jsou mimo kontrolu smluvních stran.

* 1. Smluvní strany se zavazují vzájemně se informovat o nastalé překážce vyšší moci, a to, nejpozději do pěti (5) dnů, co se o takové překážce dozví, a společně hledat možnosti zmírnění jejích dopadů na plnění této smlouvy a jejího překonání.
  2. Po dobu trvání vyšší moc se plnění závazků dle této smlouvy pozastavuje, a veškeré termíny sjednané touto smlouvou se o dobu trvání vyšší moci posouvají.
  3. Přítomnost překážky vyšší moci musí být doložena. Pokud z důvodu tvrzené vyšší moci nebude splněn termín dokončení projektu dle příslušného rozhodnutí o přiznání dotace v rámci projektu dle výzvy specifikované v odst. 1.3. této smlouvy, musí výt vyšší moc uznaná poskytovatelem dotace. V případě, že uvedené okolnosti nebudou poskytovatelem dotace akceptovány jako vyšší moc, se smluvní strany výslovně dohodly, že takové okolnosti nebudou za vyšší moc považovat.
  4. Pro případ, že bude překážka vyšší moci trvat déle než devadesát (90) kalendářních dnů, je každá smluvní strana oprávněna od této smlouvy odstoupit.

**XVII.  
Vzájemná komunikace**

* 1. Všechna oznámení, která se vztahují k této smlouvě, nebo která mají být učiněna na základě ní, musí být učiněna v písemné podobě a druhé smluvní straně doručena. Požadavek písemné formy splňuje i oznámení zaslané e-mailem prostřednictvím níže uvedených e-mailových adres.
  2. Smluvní strany pro účely komunikace v souvislosti s touto smlouvou budou používat tyto kontaktní údaje:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Objednatel: | | Dodavatel: | |
| Ve věcech smluvních: | | Ve věcech smluvních: | |
| Kontaktní osoba: | Ing. Miroslav Ondra | Kontaktní osoba: |  |
| Telefon: | +420 608 447 748 | Telefon: |  |
| E-mail: | ondra@faster.cz | E-mail: |  |
| Doručovací adresa: | sídlo Objednatele | Doručovací adresa: | sídlo Dodavatele |
| Ve věcech technických: | | Ve věcech technických: | |
| Kontaktní osoba: | Martin Bieber | Kontaktní osoba: |  |
| Telefon: | +420 721 418 475 | Telefon: |  |
| E-mail: | [bieber@faster.cz](mailto:bieber@faster.cz) | E-mail: |  |
| Doručovací adresa: | sídlo Objednatele | Doručovací adresa: | sídlo Dodavatele |

* 1. Smluvní strany se zavazují informovat se navzájem o změnách svých kontaktních údajů nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů.

**XVIII.  
Závěrečná ustanovení**

* 1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího uzavření.
  2. Smluvní strany se dohodly, že veškeré změny této smlouvy mohou být provedeny pouze v písemné formě.
  3. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravená touto smlouvou se řídí příslušnými právními předpisy České republiky.
  4. Smluvní strany si výslovně sjednaly, že veškeré spory vyplývající z této smlouvy budou řešeny věcně a místně příslušnými soudy České republiky. Smluvní strany si pro tento případ sjednávají dle ust. § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, místní příslušnost soudu, který bude případný soudní spor řešit v prvním stupni, dle obecného soudu Objednatele (není-li zákonem stanovena výlučná příslušnost jiného soudu).
  5. Tato smlouva je sepsána ve dvou (2) vyhotoveních s platností originálu každého z nich, přičemž každý účastník této smlouvy obdrží po jednom vyhotovení.
  6. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se neplatnost ostatních ustanovení této smlouvy. Smluvní strany se zavazují dohodou nahradit neplatné či neúčinné ustanovení novým ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného či neúčinného.
  7. Smluvní strany po jejím důkladném přečtení výslovně prohlašují, že mají právní osobnost a tuto smlouvu uzavírají s plnou svéprávností, a dále, že tato smlouva byla jako naprosto jasná, určitá a srozumitelná uzavřena na základě jejich pravé, vážné a svobodné vůle prosté všeho omylu či tísně, a vyvolává právní následky v ní obsažené.

Přílohy:

* Příloha č. 1 – Specifikace Díla
* Příloha č. 2 - Rozpočet Díla
* Příloha č. 3 – Dohoda o mlčenlivosti

V Brně dne .................... V …………… dne …………..

Objednatel: Zhotovitel:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Faster CZ spol. s r.o.**

zast. Ing. Miroslavem Ondrou,

jednatelem